# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ГОРОДА ОБИ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2023 г.                                                                                          № 1096

О подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и социально-культурной сферы

к отопительному сезону 2023-2024 годов

В целях организации и проведения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социально-культурной сферы города Оби Новосибирской области к отопительному сезону 2023-2024 годов, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным Законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании статьи 26 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Планы подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Оби к отопительному сезону 2023-2024 годов (Приложения  1, 2).

2. Создать при администрации города Оби Новосибирской области штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социально-культурной сферы города Оби Новосибирской области к отопительному сезону 2023-2024годов (Приложение 3).

3. Всем руководителям ресурсоснабжающих организаций, расположенных на территории города Оби Новосибирской области необходимо:

- приступить к подготовке котельного оборудования, сетей теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2023-2024 годов;

- обеспечить в полном объеме выполнение планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к отопительному сезону 2023-2024 годов;

- в срок  до 15 сентября 2023 года обеспечить создание нормативных запасов жидкого и твердого топлива на источниках тепловой энергии;

- обеспечить создание запаса материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

- в срок до 15 сентября 2023 года провести пробные топки для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы и предоставить в администрацию акты проведенных пробных топок;

- в срок до 15 сентября 2023 года проинформировать администрацию города о готовности источников тепловой энергии  и тепловых сетей к работе в отопительный сезон 2023-2024 годов;

- в срок до 15 октября 2023 года получить паспорта готовности организаций к работе в отопительный сезон.

4. Директору МБУ «УК ЖКХ» (Красюк Б.В.),  генеральному директору ООО УК «Аэроград» (Чупин Ю.А.),  директору ООО «УК Техстрой» (Миляев Д.А.),   директору ООО УК «Ленинская» (Сметанин А.В),  директору ООО УК «Комфортная среда» (Гришакова Л.В.), директорам ООО «Уютный город», ООО УК «Обь-Сервис», председателям ТСЖ «Эдем», ЖКХ «Обьстрой», «Геодезия», «Чкалова 44», председателям ТСН «Обское», «ЖКО 28», «ЖКО 25» осуществлять подготовку жилищного фонда к отопительному сезону 2023-2024 годов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, а также с учетом предписаний и рекомендаций, выданных контролирующими и ресурсоснабжающими организациями.

5. Директору МКУ «Городское хозяйство» (Сухарев С.А.)

- подготовить к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов имеющуюся снегоуборочную и коммунальную технику;

- обеспечить выполнение мероприятий по подготовке сетей уличного освещения к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов;

- обеспечить создание нормативных запасов противогололедных материалов в срок до 01 октября 2023 года.

6. Организациям жилищно-коммунального комплекса обеспечить подготовку к работе в зимних условиях аварийных и диспетчерских служб, укомплектовать кадрами, оснастить необходимой технической документацией,  необходимым оборудованием.

7. Руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса еженедельно по средам предоставлять в управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Оби Новосибирской области отчеты по выполнению планов подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов по рекомендуемым формам с 01 июня до 01 октября 2023 года.

8. Руководителям объектов  здравоохранения и социально-культурной сферы в срок до 10 августа 2023 года провести обучение специалистов и назначить лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых установок и электроустановок.

9. Штабу по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социально-культурной сферы к отопительному сезону 2023-2024 годов:

- приступить к работе  31 мая 2023 года;

- проводить заседание штаба еженедельно каждый вторник в 14:00.

10. Организациям жилищно-коммунального комплекса и социально-культурной сферы завершить подготовку к отопительному сезону 2023-2024 годов:

- объектов социально-культурной сферы до 25 августа 2023 года;

- объектов жилищного фонда до 01 сентября 2023 года;

- объектов коммунального хозяйства до 20 сентября 2023 года.

11. Заместителю главы администрации, начальнику управления  ЖКХ и благоустройства  получить паспорт готовности города Оби Новосибирской области к 01 ноября 2023 года.

12.  Управлению по вопросам общественности, общественной приемной Главы города опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области в сети Интернет.

13. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы администрации, начальника управления  ЖКХ и благоустройства.

| Глава города Оби Новосибирской области |  | П.В. Буковинин |
| --- | --- | --- |