|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к постановлению администрации города Оби Новосибирской области от 01.09.2023 г.№ 1718 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | к муниципальной программе "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них" на 2022 - 2024 годы |  |
| Мероприятия муниципальной программы. Наименование мероприятия; Наименование показателя; Единица изм.; годы; Ответственный исполнитель; Ожидаемый результат. 2022; 2023; 2024; Итого. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Цель программы: Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Оби, а также обеспечение безопасности дорожного движения на них. Задача 1: Увеличение общей протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. 1.1. Разработка проектно-сметной документации на ремонт автодороги по ул. Калинина; Количество; шт; 1; Администрация города Оби; Улучшение состояния улично-дорожной сети города. Сумма затрат:; тыс.руб.; 2000,00; 2000,0. мест. бюдж.; тыс.руб.; 2000,00; 2000,0. 1.2. Разработка проектно-сметной документации на ремонт автодороги по ул. Космическая; Количество; шт; 1. Сумма затрат:; тыс.руб.; 4000,00; 4000,0. мест. бюдж.; тыс.руб.; 4000,00; 4000,0. 1.3. Разработка проектно-сметной документации на ремонт автодороги по ул. Строительная - Космическая; Количество; шт; 1. Сумма затрат:; тыс.руб.; 300,00; 300,0. мест. бюдж.; тыс.руб.; 300,00; 300,0. 1.4. Разработка проектно-сметной документации на ремонт автодороги по ул. Пролетарская; Количество; шт; 1. Сумма затрат:; тыс.руб.; 3700,00; 3700,0. мест. бюдж.; тыс.руб.; 3700,00; 3700,0. 1.5. Разработка проектно-сметной документации на ремонт автодороги по ул. Станционная с устройством пешеходного мостика; Количество; шт; 1. Сумма затрат:; тыс.руб.; 2600,00; 2600,0. мест. бюдж.; тыс.руб.; 2600,00; 2600,0. 1.6. Разработка проектно-сметной документации на ремонт автодороги по ул. Садовая; Количество; шт; 1. Сумма затрат:; тыс.руб.; 2400,00; 2400,0. мест. бюдж.; тыс.руб.; 2400,00; 2400,0. 1.7. Ремонт (щебенение) автодорог; Количество; м2; 2820; 5330; 3750; 11900. ст-ть 1м2; тыс.руб; 0,709; 0,750. Сумма затрат:; тыс.руб.; 1856,2; 4000,00; 21044,7; 26900,9. мест. бюдж.; тыс.руб.; 1856,2; 4000,00; 21044,7; 26900,9. 1.8. Ремонт (ямочный) асфальтобетонного покрытия автодорог; Количество; м2; 8896; 5882; 10450; 25228. ст-ть 1м2; тыс.руб; 1,300; 1,400. Сумма затрат:; тыс.руб.; 10975,2; 8000,00; 26000,0; 44975,2. мест. бюдж.; тыс.руб.; 10975,2; 8000,00; 26000,0; 44975,2. 1.9. Разработка проектно-сметной документации на строительство автодороги от ул. Линейная до ул. Октябрьская; Количество; шт. Сумма затрат:; тыс.руб.. мест. бюдж.; тыс.руб.. 1.10. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги ул. Линейная; Количество; шт. Сумма затрат:; тыс.руб.. мест. бюдж.; тыс.руб.. 1.11. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка автодороги ул. Большая; Количество; шт; 1. Сумма затрат:; тыс.руб.; 4202,0; 4202,0. мест. бюдж.; тыс.руб.; 4202,0; 4202,0. 1.12. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги пер. Планировочный; Количество; шт; 1. Сумма затрат:; тыс.руб.; 3702,0; 3702,0. мест. бюдж.; тыс.руб.; 3702,0; 3702,0. 1.13. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодорог по ул. Строительная, Железнодорожная и участка автодороги по ул. Байдукова; Количество; шт; 1; 1. Сумма затрат:; тыс.руб.; 3 628,2; 3 628,2. мест. бюдж.; тыс.руб.; 3 628,2; 3 628,2. 1.14. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Новая; Количество; шт; 1; 1. Сумма затрат:; тыс.руб.; 1580,5; 1580,5. мест. бюдж.; тыс.руб.; 1580,5; 1580,5. 1.15. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Чкалова; Количество; шт; 1; 1. Сумма затрат:; тыс.руб.; 992,0; 3815,0; 4807,0. мест. бюдж.; тыс.руб.; 992,0; 3815,0; 4807,0. 1.16. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. 2-я Северная; Количество; шт; 1; 1; 1. Сумма затрат:; тыс.руб.; 2550,0; 4500,0; 7050,0. мест. бюдж.; тыс.руб.; 2550,0; 4500,0; 7050,0. 1.17. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Крылова; Количество; шт; 1. Сумма затрат:; тыс.руб.; 3980,0; 3980,0. мест. бюдж.; тыс.руб.; 3980,0; 3980,0. 1.18. Выполнение предпроектных работ по определению варианта строительства транспортной развязки от ул. Муромская до ул. Строительная, ул. Октябрьская; Количество; шт. Сумма затрат:; тыс.руб.; 1 000,0; 1000,0. мест. бюдж.; тыс.руб.; 1 000,0; 1000,0. 1.19. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Авиационная; Количество; шт; 1. Сумма затрат:; тыс.руб; 3501,9; 3501,9. мест. бюдж.; тыс.руб; 3501,9; 3501,9. Итого по задачи 1:; Количество; м2; 11716,0; 10552,0; 14200,0; 36468,0. Сумма затрат; тыс.руб.; 12831,4; 23750,7; 83745,6; 120327,6. мест. бюдж.; тыс.руб.; 12831,4; 23750,7; 83745,6; 120327,6. Задача 2: Создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов. 2.1. Приобретение и установка дорожных знаков согласно Проекта организации дорожного движения; Количество; шт; МКУ «Городское хозяйство», подрядная организация по итогам торгов; Сокращение количества ДТП и лиц пострадавших в них. Сумма затрат; тыс.руб.; 1236,8; 1573,70; 1573,7; 4384,2. мест.бюдж.; тыс.руб.; 1236,8; 1573,50; 1573,7; 4384,2. 2.2. Инструментальная диагностика и оценка состояния дорог; выполнение паспортизации; Количество; км.. Сумма затрат:; тыс.руб.; 297,5; 610,0; 610,0; 1517,5. мест.бюдж.; тыс.руб.; 297,5; 610,0; 610,0; 1517,5. 2.3. Разработка проектов организации дорожного движения на автодорогах города; Количество; шт. сумма затрат; тыс.руб.; 1000,00; 1000,0. мест. бюджет; тыс.руб.; 1000,00; 1000,0. 2.4. Приобретение пешеходного ограждение перильного типа; Количество; шт. сумма затрат; тыс.руб.; 517,8; 304,9; 420,0; 1242,7. мест. бюджет; тыс.руб.; 517,8; 304,9; 420,0; 1242,7. 2.5. Визуальное обследование улично-дорожной сети города; один раз в год; УЖКХ и Б, МКУ «Городское хозяйство»; Выявление дорог, не отвечающие нормативам. 2.6. Выполнение мероприятий по мониторингу дорожного движения; Количество. Сумма затрат; тыс.руб.; 600,0; 600,0. мест.бюдж.; тыс.руб; 600,0; 600,0. 2.7. Приобретение остановочных павильонов; Количество; шт; 2. Сумма затрат; тыс.руб.; 800,00; 800,0. мест.бюдж.; тыс.руб; 800,00; 800,0. 2.8. Разработка проектно-сметной документации на обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (к ст.жд Аэрофлот, ООТ «Петепровод»); Количество; шт; 1; 1. Сумма затрат; тыс.руб.; 1000,00; 1000,0. мест.бюдж.; тыс.руб; 1000,00; 1000,0. 2.9. Разработка проектно-сметной документации на обустройство остановки ГВФ; Количество; шт; 1; 1. сумма затрат; тыс.руб.; 350,00; 350,0. мест.бюдж.; тыс.руб; 350,00; 350,0. 2.10. Обустройство остановочного пункта остановки общественного транспорта «ГВФ»; Количество; шт; 1; 1. сумма затрат; тыс.руб.; 1798,9; 1798,9. мест.бюдж.; тыс.руб; 1798,9; 1798,9. 2.11. Строительство сетей уличного освещения вдоль автодороги до о.п. Павино; Количество; м.п.; 550; 550. сумма затрат; тыс.руб.; 1798,9; 1798,9. мест.бюдж.; тыс.руб; 1798,9; 1798,9. 2.12. Приобретение и монтаж Г-образных опор для дорожных знаков; Количество; шт. сумма затрат; тыс.руб.; 234,0; 2000,0; 2243,0. мест.бюдж.; тыс.руб; 234,0; 2000,0; 2243,0. 2.13. Разработка проектно-сметной документации на обустройство разворотной площадки остановки «Павино»; Количество; шт; 1; 1. сумма затрат; тыс.руб.; 400,0; 400,0. мест.бюдж.; тыс.руб; 400,0; 400,0. 2.14. Устройство остановочного павильона «ДШИ» в границах остановочной площадки; Количество; шт; 1; 1. сумма затрат; тыс.руб.; 180,0; 180,0. мест.бюдж.; тыс.руб; 180,0; 180,0. 2.15. Устройство пешеходных дорожек, тротуаров; Количество; шт. сумма затрат; тыс.руб.; 8193,85; 8193,85. мест.бюдж.; тыс.руб; 8193,85; 8193,85. 2.16. Содержание автодорог; Количество; км; 67,1; 67,1. сумма затрат; тыс.руб.; 6806,15; 6806,15. мест.бюдж.; тыс.руб; 6806,15; 6806,15. 2.17. Выполнение мероприятий на разработку проектно-сметной документации по реконструкции железобетонного моста; Количество; шт. сумма затрат; тыс.руб.; 4400,0; 4400,0. мест.бюдж.; тыс.руб; 4400,0; 4400,0. 2.18. Выполнение мероприятий на разработку проектно-сметной документации по строительству сетей уличного освещения ул. Южная; Количество; шт; 1; 1. сумма затрат; тыс.руб.; 200,0; 200,0. мест.бюдж.; тыс.руб; 200,0; 200,0. 2.19. Выполнение мероприятий по обустройству разворотной площадки на остановке «Павино"; Количество; шт; 1; 1. сумма затрат; тыс.руб.; 4624,0; 4624,0. мест.бюдж.; тыс.руб; 4624,0; 4624,0. 2.20.Выполнение мероприятий по строительству пешеходных дорожек (к ст.жд Аэрофлот, ООТ «Петепровод»); Количество; м2. сумма затрат; тыс.руб.; 16135,0; 16135,0. мест.бюдж.; тыс.руб; 16135,0; 16135,0. 2.21. Разработка проектно-сметной документации на обустройство остановки «ГОВД»; Количество; шт; 1; 1. сумма затрат; тыс.руб.; 500,0; 500,0. мест.бюдж.; тыс.руб; 500,0; 500,0. 2.22. . Разработка проектно-сметной документации на обустройство остановки «ДК Крылья Сибири»; Количество; шт; 1; 1. сумма затрат; тыс.руб.; 500,0; 500,0. мест.бюдж.; тыс.руб; 500,0; 500,0. 2.23.Разработка проектно-сметной документации на обустройство пешеходного перехода на ул. Геодезическая в районе дома 4.; Количество; шт; 1; 1. сумма затрат; тыс.руб.; 145,0; 145,0. мест.бюдж.; тыс.руб; 145,0; 145,0. 2.24.Разработка проектно-сметной документации на обустройство пешеходного перехода на ул. Геодезическая в районе ДШИ.; Количество; шт; 1; 1. сумма затрат; тыс.руб.; 145,0; 145,0. мест.бюдж.; тыс.руб; 145,0; 145,0. 2.25. Выполнение мероприятий по обустройству пешеходных дорожек, тротуаров; Количество; шт. сумма затрат; тыс.руб.; 6940,0; 6940,0. мест.бюдж.; тыс.руб; 6940,0; 6940,0. 2.26. Приобретение и монтаж комплексов видео фиксации на автодорогах города; Количество; шт. сумма затрат; тыс.руб.; 1566,8; 1566,8. мест.бюдж.; тыс.руб; 1566,8; 1566,8. 2.27. Выполнение мероприятий по ремонту лестничных спусков к остановке «Путепровод»; Количество; шт. сумма затрат; тыс.руб.; 5258,5; 5258,5. мест.бюдж.; тыс.руб; 5258,5; 5258,5. Итого по задачи 2:; Сумма затрат; тыс.руб.; 6 233,9; 25468,3; 41018,0; 72720,2. мест. бюдж.; тыс.руб.; 6 233,9; 25468,3; 41018,0; 72720,2. ИТОГО по программе; Количество; м2; 11716,0; 10552,0; 14200,0; 36468,0. Сумма затрат; тыс.руб.; 19 065,3; 49 219,3; 124763,6; 193048,2. мест.бюдж.; тыс.руб.; 19 065,3; 49 219,3; 124763,6; 193048,2. |

_________

Приложение 2 к постановлению администрации города Оби Новосибирской области от___________№_______ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к муниципальной программе "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них" на 2022 - 2024 годы

| Сводные финансовые затраты муниципальной программы |  |  |  |  | Таблица 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и объемы расходов по программе | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 193048,2 | 19065,3 | 49 219,3 | 124763,6 |  |  |  |  |  |
| Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Местного бюджета | 193048,2 | 19065,3 | 49 219,3 | 124763,6 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Таблица 2 Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальной программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование расходного обязательства |  | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | КВР | Период реализации программы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации |  | 126 | 04 | 09 | 6600001126 | 240 | 19065,3 | 49219,3 | 124763,6 |

_____________