|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  | | Приложение 1 | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | к постановлению администрации | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | города Оби Новосибирской области | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | от 12.04.2024 № 481 | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | Приложение № 3 | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | к муниципальной программе | | | | | | | | | | | |
|  | «Формирование современной городской среды на | | | | | | | | | | | | | | | | |
| территории города Оби Новосибирской области на 2018-2024 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | от «22» ноября 2017 года № 1288 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  | | | |  |  |  | |
|  | |  | |  | | | **Мероприятия** | | | |  |  | |  | |  |  | | | | |
|  | |  | | **муниципальной программы** | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя в том числе по годам реализации 2018-2024 годы | | | | | | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
|
|
|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | 5 | 6 |  |
| Цель программы: Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории города Оби. | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Задача 1 : Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий | | | | | | | | | | | |  | |
| Благоустройство сквера по улице Геодезическая между домами 5-11 | Количество | Ед. | **0** | **7** | **1** | **1** | **1** | **2** | **6** | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 0 |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Разработка проектной сметной документации на благоустройство сквера по улице Геодезическая между домами 5-11 | Сумма затрат, в том числе: |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство парка «Геофизик» | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 22474,45 | 8952,21 | 823,6 |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  | 21 350,67 | 8 594,12 | 789,00 |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  | 1 123,78 | 358,09 | 34,60 |  |  | | |
| Разработка проектной сметной документации на благоустройство парка «Геофизик» | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  | 400,70 |  |  |  |  |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  | 400,70 |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство пешеходной аллеи по улице М. Горького (от дома №1 до дома №10) | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  | 12976,56 |  |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  | 12 457,50 |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  | 519,06 |  |  |  |  |  | | |
| Разработка проектной сметной документации на благоустройство пешеходной аллеи по улице М. Горького (от дома №1 до дома №10) | Сумма затрат, в том числе: |  | 250,50 |  |  |  |  |  |  |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей | 250,50 |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство общественной территории пешеходная зона "Бродвей" (от футбольного поля до дома № 8 ЖКО аэропорта) | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Разработка концепт-проекта по объекту: "Благоустройство общественной территории Эко-парк "Обской" (вдоль домов ул. Чкалова, 38, ул. Чкалова, 40, ул. Чкалова, 42 г. Оби Новосибирской области) | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 995,00 |  |  |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  | 995,00 |  |  |  | | |
| Разработка проектной сметной документации на благоустройство общественной территории пешеходная зона "Бродвей" (от футбольного поля до дома № 8 ЖКО аэропорта) | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Разработка концепт-проекта на благоустройство общественной территории пешеходная зона "Бродвей" (от футбольного поля до дома № 8 ЖКО аэропорта) | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 435,0 | 0 |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 435,00 |  |  | | |
| Благоустройство сквера «Звездочка» | Сумма затрат, в том числе: |  |  | 16207,89 |  |  |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | 14 400,00 |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  | 1 807,89 |  |  |  |  |  |  | | |
| Разработка проектной сметной документации на благоустройство сквера «Звездочка» | Сумма затрат, в том числе: |  | 240,50 |  |  |  |  |  |  |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей | 240,50 |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Установка ограждения детской игровой площадки по адресу ул. Вокзальная в районе дома 48 | Сумма затрат, в том числе: |  |  | 148,90 |  |  |  |  |  | Администрация горда Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС" | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  | 148,90 |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство детской игровой площадки в районе домов по ул. Чехова, д. 2 и ул. М. Горького, д. 9 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство детской игровой площадки по адресу ул. Калинина в районе дома 66 | Сумма затрат, в том числе: |  |  | 451,10 |  |  |  |  | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
|  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  | 451,10 |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство детской игровой площадки по адресу ул. Геодезическая в районе дома 10/1 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Разработка проектной сметной документации на благоустройство общественной территории пешеходно-велосипедных дорожек по ул. Военный городок | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 2285,04 |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 220,80 |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 2064,24 |  |  | | |
| Благоустройство общественной территории пешеходно-велосипедных дорожек по ул. Военный городок (подготовительные работы) | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 1850,0 | 0 |  |  |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 1772,3 | 0 |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 77,7 | 0 |  |  |  | | |
| Установка ограждения детской игровой площадки по адресу ул. Чкалова д. 40 | Сумма затрат, в том числе: |  |  | 166,10 |  |  |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  | 166,10 |  |  |  |  |  |  | | |
| Выполнение работ по текущему ремонту (щебенению) ул. Вишневая | Сумма затрат, в том числе: |  |  | 260,29 |  |  |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  | 260,29 |  |  |  |  |  |  | | |
| Выполнение работ по текущему ремонту (щебенению) ул. Лунная | Сумма затрат, в том числе: |  |  | 476,93 |  |  |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  | 476,93 |  |  |  |  |  |  | | |
| Выполнение работ по текущему ремонту (щебенению) ул. Каштановая | Сумма затрат, в том числе: |  |  | 240,36 |  |  |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  | 240,36 |  |  |  |  |  |  | | |
| Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории Эко-парк»"Обской» | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 8500,0 |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 8500,0 |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Разработка проектно-сметной документации по выносу тепловой сети наземной прокладки с территории проектирования по объекту: "Благоустройство общественной территории Эко-парк «Обской» | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 87,12 |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 87,12 |  |  | | |
| Разработка проектно-сметной документации по выносу воздушных линий электропередач 10кВ и 0,4кВ с территории проектирования по объекту: "Благоустройство общественной территории Эко-парк «Обской» | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 93,46 |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 93,46 |  |  | | |
| Благоустройство общественной территории Эко-парк «Обской» | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 84878,64 | 73221,76 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 84734,11 | 70000,0 |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 144,53 | 3221,76 |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Строительный контроль при выполнении работ по благоустройству общественной территории Эко-парк «Обской» | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 545,47 |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 525,18 |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 20,29 |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: | | тыс. рублей | 491,00 | 18 051,57 | 13 377,26 | 22 474,45 | 9  947,21 | 99498,33 | 73221,76 |  |  |  | | |
| областной бюджет | | тыс. рублей | 491,00 | 14 400,00 | 12 457,50 | 21 350,67 | 8  594,12 | 96541,39 | 70000,0 |  |  |  | | |
| местный бюджет | | тыс. рублей | 0,00 | 3 651,57 | 919,76 | 1 123,78 | 1  353,09 | 2956,94 | 3221,76 |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | | |
| 1.2. Задача 2: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | | | | | | | | | | | |  | |
| Благоустройство территорий многоквартирных домов по улице Геодезическая, д. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | Количество | Ед. | **15** | **4** | **1** | **1** | **1** | **3** | **33** | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
|  | | |
| Сумма затрат, в том числе: |  | 5265,24 |  |  |  |  |  |  |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей | 4 709,74 |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей | 196,24 |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 359,26 |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство территорий многоквартирных домов по улице Геодезическая, д. 56, 57, 58, 59 | Сумма затрат, в том числе: |  | 699,86 |  |  |  |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей | 664,86 |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по ул. Вокзальная д. 68 | Сумма затрат, в том числе: |  |  | 1528,94 |  |  |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | 1 394,39 |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  | 58,10 |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 76,45 |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство территорий многоквартирного дома по улице Геодезическая д. 6а | Сумма затрат, в том числе: |  |  | 1864,87 |  |  |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | 1 700,76 |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  | 70,87 |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 93,24 |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство территорий многоквартирного дома по улице Геодезическая д. 70 | Сумма затрат, в том числе: |  |  | 1458,08 |  |  |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | 1 317,67 |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  | 54,90 |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 85,51 |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство территорий многоквартирного дома по улице Покрышкина д. 33 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 4642,65 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 3923,05 |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 498,52 |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 221,08 |  | | |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице М. Горького д. 2 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице М. Горького д. 4 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице М. Горького д. 8 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице М. Горького д. 9 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице М. Горького д. 10 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство территорий многоквартирных домов по улице Строительная д.1 | Сумма затрат, в том числе: |  |  | 795,08 |  |  |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | 725,12 |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  | 30,21 |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 39,75 |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство территорий многоквартирных домов по улице Строительная д.3 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство территорий многоквартирных домов по улице Геодезическая д. 72 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 7955,08 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 7224,81 |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 332,52 |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 397,75 |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице ЖКО аэропорта д. 28 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  | 5815,58 |  |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  | 5 029,60 |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  | 209,57 |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  | 576,51 |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице ЖКО аэропорта д. 8 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице ЖКО аэропорта д. 9 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице ЖКО аэропорта д. 15 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице ЖКО аэропорта д. 26 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Калинина д. 83 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Калинина д. 87 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Калинина д. 16 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Железнодорожная д. 8 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Железнодорожная д. 12 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Железнодорожная д. 16 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Железнодорожная д. 18 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Калинина д. 20 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 4481,45 |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  | 3 840,90 |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  | 202,18 |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  | 438,37 |  |  |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 101 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 102 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 107 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 108 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 109 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 3145,06 |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  | 2 644,50 |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  | 110,12 |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  | 390,44 |  |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 113 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 7172,35 |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 6395,86 |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 280,40 |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 496,09 |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 114 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 125 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 103 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 104 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 105 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 106 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 531,42 | 2411,5 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 213,86 | 2411,5 |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 105,76 |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 211,80 |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 112 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 3502,03 |  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 3175,68 |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 139,23 |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 187,12 |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 119 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 118 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 120 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 121 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 122 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Итого затрат на решение задачи 2, | | тыс. рублей | 5 965,10 | 5 646,97 | 5 815,68 | 4 481,45 | 3 145,06 | 11205,80 | 15259,23 |  |  |  | | |
| в том числе: | |  | | |
| областной бюджет | | тыс. рублей | 4 709,74 | 5 137,94 | 5 029,60 | 3 840,90 | 2 644,50 | 9785,40 | 13559,36 |  |  |  | | |
| местный бюджет | | тыс. рублей | 861,10 | 214,08 | 209,57 | 202,18 | 110,12 | 525,39 | 831,04 |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | | тыс. рублей | 394,26 | 294,95 | 576,51 | 438,37 | 390,44 | 895,01 | 868,83 |  |  |  | | |
| Итого затрат по программе, | | тыс. рублей | 6 456,10 | 23 698,54 | 19 192,94 | 26 955,90 | 13  092,27 | 110704,13 | 88480,99 |  |  |  | | |
| в том числе: | |  | | |
| областной бюджет | | тыс. рублей | 5 200,74 | 19 537,94 | 17 487,10 | 25 191,57 | 11 238,62 | 106326,79 | 83559,36 |  |  |  | | |
| местный бюджет | | тыс. рублей | 861,10 | 3 865,65 | 1 129,33 | 1 325,96 | 1  463,21 | 3482,33 | 4052,80 |  |  |  | | |
| внебюджетные источники | | тыс. рублей | 394,26 | 294,95 | 576,51 | 438,37 | 390,44 | 895,01 | 868,83 |  |  |  | | |
| \* МКУ «ОКС» - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.ОБИ | | | | | | | | | | | |  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к постановлению администрации

города Оби Новосибирской области

от 12.04.2024 № 481

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на

территории города Оби Новосибирской области на 2018-2024 годы»

от «22» ноября 2017 года № 1288

«Таблица 1»

**Сводные финансовые затраты**

**муниципальной программы** (тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и объемы расходов по программе | | Финансовые затраты (в ценах 2017 г.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Примечание | | |
| всего | | в том числе по годам реализации программы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | | 2024 | |  | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | | 288 580,87 | | 6 456,10 | | 23 698,54 | | | 19 192,94 | | 26 955,90 | | | 13 092,27 | | 110 704,13 | | | 88 480,99 | |  | | |
| областного бюджета | | 268 542,12 | | 5 200,74 | | 19 537,94 | | | 17 487,10 | | 25 191,57 | | | 11 238,62 | | 106 326,79 | | | 83 559,36 | |  | | |
| местный бюджет | | 16 180,38 | | 861,10 | | 3 865,65 | | | 1 129,33 | | 1 325,96 | | | 1 463,21 | | 3 482,33 | | | 4052,80 | |  | | |
| внебюджетных источников | | 3 858,37 | | 394,26 | | 294,95 | | | 576,51 | | 438,37 | | | 390,44 | | 895,01 | | | 868,83 | |  | | |
| «Таблица 2»  **Источники финансирования**  **муниципальной программы в разрезе реестра**  **расходных обязательств и ведомственной**  **структуры расходов местного бюджета**  (тыс.рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование расходного обязательства | | Источники расходов | | Код бюджетной классификации | | | | | | | | Период реализации программы | | | | | | | | | | |
|
| ГРБС | | Рз | Пр | | ЦСР | | КВР | 2018 | | 2019 | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 |
| 1 | Благоустройство территорий многоквартирных домов по улице Геодезическая, д. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | | областной бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 09200L5559 | | 811 | 4 709,74 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| местный бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 09200L5559 | | 811 | 196,24 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2 | Благоустройство территории многоквартирного дома по ул. Вокзальная д. 68 | | областной бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 092F255551 | | 811 |  | | 1 394,39 | |  |  | |  | |  |  |
| местный бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 092F255551 | | 811 |  | | 58,1 | |  |  | |  | |  |  |
| 3 | Благоустройство территорий многоквартирного дома по улице Геодезическая д. 6а | | областной бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 092F255551 | | 811 |  | | 1 700,76 | |  |  | |  | |  |  |
| местный бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 092F255551 | | 811 |  | | 70,87 | |  |  | |  | |  |  |
| 4 | Благоустройство территорий многоквартирного дома по улице Геодезическая д. 70 | | областной бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 092F255551 | | 811 |  | | 1 317,67 | |  |  | |  | |  |  |
| местный бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 092F255551 | | 811 |  | | 54,9 | |  |  | |  | |  |  |
| 5 | Благоустройство территорий многоквартирных домов по улице Строительная д.1 | | областной бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 092F255551 | | 811 |  | | 725,12 | |  |  | |  | |  |  |
| местный бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 092F255551 | | 811 |  | | 30,21 | |  |  | |  | |  |  |
| 6 | Благоустройство сквера «Звездочка» | | областной бюджет | | 126 | | 5 | 3 | | 092F255552 | | 244 |  | | 14 400,0 | |  |  | |  | |  |  |
| местный бюджет | | 126 | | 5 | 3 | | 092F255552 | | 244 |  | | 1 807,89 | |  |  | |  | |  |  |
| 7 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице ЖКО аэропорта д. 28 | | областной бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 092F255551 | | 811 |  | |  | | 5 029,6 |  | |  | |  |  |
| местный бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 092F255551 | | 811 |  | |  | | 209,57 |  | |  | |  |  |
| 8 | Благоустройство пешеходной аллеи по улице М. Горького (от дома №1 до дома №10) | | областной бюджет | | 126 | | 5 | 3 | | 092F255552 | | 244 |  | |  | | 12 457,5 |  | |  | |  |  |
| местный бюджет | | 126 | | 5 | 3 | | 092F255552 | | 244 |  | |  | | 519,06 |  | |  | |  |  |
| 9 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Калинина д. 20 | | областной бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 092F255551 | | 244 |  | |  | |  | 3  840,9 | |  | |  |  |
| местный бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 092F255551 | | 244 |  | |  | |  | 202,  18 | |  | |  |  |
| 10 | Благоустройство парка «Геофизик» | | областной бюджет | | 126 | | 5 | 3 | | 092F255552 | | 244 |  | |  | |  | 21 350,67 | | 8  594,12 | |  |  |
| областной бюджет | | 730 | | 5 |  | | 092F255550 | | 244 |  | |  | |  |  | |  | | 789,0 |  |
| местный бюджет | | 126 | | 5 | 3 | | 092F255552 | | 244 |  | |  | |  | 1 123,78 | | 358,09 | |  |  |
| местный бюджет | | 730 | |  |  | | 092F255550 | | 244 |  | |  | |  |  | |  | | 34,6 |  |
| 11 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 109 | | областной бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 092F255552 | | 811 |  | |  | |  |  | | 2  644,50 | |  |  |
| местный бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 092F255551 | | 811 |  | |  | |  |  | | 110,12 | |  |  |
| 12 | Разработка проектной сметной документации на благоустройство пешеходной аллеи по улице М. Горького (от дома №1 до дома №10) | | областной бюджет | | 126 | | 5 | 3 | | 9912670510 | | 244 | 250,50 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 13 | Разработка проектной сметной документации на благоустройство сквера «Звездочка» | | областной бюджет | | 126 | | 5 | 3 | | 9912670510 | | 244 | 240,50 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 14 | Благоустройство территорий многоквартирных домов по улице Геодезическая, д. 56, 57, 58, 59 | | местный бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 6600000730 | | 811 | 664,86 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 15 | Благоустройство детской игровой площадки по адресу ул. Калинина в районе дома 66 | | местный бюджет | | 126 | | 5 | 3 | | 6600000126 | | 244 |  | | 451,1 | |  |  | |  | |  |  |
| 16 | Разработка проектной сметной документации на благоустройство сквера по улице Геодезическая между домами 5-11 | | местный бюджет | | 126 | | 5 | 3 | | 6600000126 | | 244 |  | | 100,0 | |  |  | |  | |  |  |
| 17 | Установка ограждения детской игровой площадки по адресу ул. Вокзальная в районе дома 48 | | местный бюджет | | 126 | | 5 | 3 | | 6600000126 | | 244 |  | | 148,9 | |  |  | |  | |  |  |
| 18 | Установка ограждения детской игровой площадки по адресу ул. Чкалова д. 40 | | местный бюджет | | 126 | | 5 | 3 | | 6600000126 | | 244 |  | | 166,1 | |  |  | |  | |  |  |
| 19 | Выполнение работ по текущему ремонту (щебенению) ул. Вишневая | | местный бюджет | | 126 | | 5 | 3 | | 6600000126 | | 244 |  | | 260,29 | |  |  | |  | |  |  |
| 20 | Выполнение работ по текущему ремонту (щебенению) ул. Лунная | | местный бюджет | | 126 | | 5 | 3 | | 6600000126 | | 244 |  | | 476,93 | |  |  | |  | |  |  |
| 21 | Выполнение работ по текущему ремонту (щебенению) ул. Каштановая | | местный бюджет | | 126 | | 5 | 3 | | 6600000126 | | 244 |  | | 240,36 | |  |  | |  | |  |  |
| 22 | Разработка проектной сметной документации на благоустройство парка «Геофизик» | | местный бюджет | | 126 | | 5 | 3 | | 6600000126 | | 244 |  | |  | | 400,7 |  | |  | |  |  |
| 23 | Разработка проектной сметной документации на благоустройство общественной территории пешеходно-велосипедных дорожек по ул. Военный городок | | областной бюджет | | 126 | | 5 | 3 | | 0920270380 | | 244 |  | |  | |  |  | |  | | 220,8 |  |
| местный бюджет | | 126 | | 5 | 3 | | 0920270389 | | 244 |  | |  | |  |  | |  | | 9,68 |  |
| местный бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 6600000126 | | 244 |  | |  | |  |  | |  | | 2054,56 |  |
| 24 | Разработка дизайн - проекта на благоустройство общественной территории вдоль домов Чкалова 38, Чкалова 40, Чкалова 42 в городе Обь Новосибирской области» (благоустройство «Козловского озера») | | местный бюджет | | 126 | | 5 | 3 | | 6600000126 | | 244 |  | |  | |  |  | | 995,00 | |  |  |
| 25 | Разработка концепт-проекта на благоустройство общественной территории пешеходная зона "Бродвей" (от футбольного поля до дома № 8 ЖКО аэропорта) | | местный бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 6600000126 | | 244 |  | |  | |  |  | |  | | 435,0 |  |
| 26 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории Эко-парк "Обской" | | областной  бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 092F254240 | | 244 |  | |  | |  |  | |  | | 8  500,0 |  |
| 27 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 113 | | областной бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 092F255550 | | 811 |  | |  | |  |  | |  | | 6395,86 |  |
| местный бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 092F255550 | | 811 |  | |  | |  |  | |  | | 280,40 |  |
| 28 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 112 | | областной бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 092F255550 | | 811 |  | |  | |  |  | |  | | 3175,68 |  |
| местный бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 092F255550 | | 811 |  | |  | |  |  | |  | | 139,23 |  |
| 29 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 106 | | областной бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 092F255550 | | 811 |  | |  | |  |  | |  | | 213,86 |  |
| местный бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 092F255550 | | 811 |  | |  | |  |  | |  | | 105,76 |  |
| 30 | Разработка проектно-сметной документации по выносу тепловой сети наземной прокладки с территории проектирования по объекту: "Благоустройство общественной территории Эко-парк "Обской" | | местный бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 6600000126 | | 244 |  | |  | |  |  | |  | | 87,12 |  |
| 31 | Разработка проектно-сметной документации по выносу воздушных линий электропередач 10кВ и 0,4кВ с территории проектирования по объекту: "Благоустройство общественной территории Эко-парк "Обской" | | местный бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 6600000126 | | 244 |  | |  | |  |  | |  | | 93,46 |  |
| 32 | Благоустройство общественной территории пешеходно-велосипедных дорожек по ул. Военный городок | | областной бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 092F255550 | | 244 |  | |  | |  |  | |  | | 1772,3 |  |
| местный бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 092F255550 | | 244 |  | |  | |  |  | |  | | 77,7 |  |
| 33 | Строительный контроль при выполнении работ по благоустройству общественной территории Эко-парк «Обской» | | областной бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 092F254240 | | 244 |  | |  | |  |  | |  | | 62,46 |  |
| областной бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 092F255553 | | 244 |  | |  | |  |  | |  | | 462,72 |  |
| местный бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 092F255553 | | 244 |  | |  | |  |  | |  | | 20,29 |  |
| 34 | Благоустройство общественной территории Эко-парк «Обской» | | областной бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 092F254240 | | 244 |  | |  | |  |  | |  | | 84734,11 |  |
| областной бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 091F255553 | | 244 |  | |  | |  |  | |  | |  | 70000 |
| местный бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 091F255553 | | 244 |  | |  | |  |  | |  | | 144,53 | 3221,76 |
| 35 | Благоустройство территорий многоквартирного дома по улице Геодезическая д. 72 | | областной бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 092F255551 | | 811 |  | |  | |  |  | |  | |  | 7224,81 |
| местный бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 092F255551 | | 811 |  | |  | |  |  | |  | |  | 332,52 |
| 36 | Благоустройство территорий многоквартирного дома по улице Покрышкина д. 33 | | областной бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 092F255551 | | 811 |  | |  | |  |  | |  | |  | 3923,05 |
| местный бюджет | | 730 | | 5 | 3 | | 092F255551 | | 811 |  | |  | |  |  | |  | |  | 498,52 |
| ИТОГО: областной бюджет | | | | | | | | | | | | | 5 200,74 | | 19 537,94 | | 17 487,10 | 25 191,57 | | 11238,62 | | 106326,79 | 83559,36 |
| местный бюджет | | | | | | | | | | | | | 861,  10 | | 3 865,65 | | 1 129,33 | 1 325,96 | | 1463,21 | | 3482,33 | 4052,8 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**