|  |
| --- |
|  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| от 13.05.2024 г. № 608 |
| О внесении изменений в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 11.01.2024 № 12 |

В связи с изменением сроков проведения публичных слушаний, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании статей 24-26 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области, администрация города Оби Новосибирской области **постановляет**:

1. График мероприятий по актуализации схемы теплоснабжения, утвержденный постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 11.01.2024 № 12 «О проведении актуализации схемы теплоснабжения города Оби Новосибирской области на период до 2031 года, утвержденной постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 12.05.2023 г. № 1017» изложить в редакции согласно приложению.

2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

**Глава города Оби**

**Новосибирской области П.В. Буковинин**

Резаков И.В.

8 (38373) 51-818

Приложение

к постановлению

администрации города Оби Новосибирской области от 13.05.2024 г. № 608

График мероприятий по актуализации

схемы теплоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственное лицо |
| 1 | Размещение уведомления о начале актуализации схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации города Оби. | до 15.01.2024 | Заместитель главы администрации, начальник управления  Т.Л. Кожевникова  Начальник управления, руководитель общественной приемной Главы города  О.А. Сергеева |
| 2 | Осуществить сбор уведомлений от единых теплоснабжающих организаций о начале разработки проекта актуализации схемы теплоснабжения, содержащих срок разработки и направления проекта актуализированной схемы теплоснабжения | до 20.01.2024 | Заместитель главы администрации, начальник управления  Т.Л. Кожевникова |
| 3 | Осуществить сбор проектов актуализированной схемы теплоснабжения | до 01.03.2024 | Заместитель главы администрации, начальник управления  Т.Л. Кожевникова |
| 4 | Опубликование проекта актуализированной схемы теплоснабжения, сведений о размещении проекта | 15.03.2024 | Заместитель главы администрации, начальник управления  Т.Л. Кожевникова  Начальник управления, руководитель общественной приемной Главы города  О.А. Сергеева |
| 5 | Сбор замечаний и предложений по актуализации схемы теплоснабжения. Размещение поступивших замечаний и предложений в течение 3-х календарных дней | 12.04.2024 | Заместитель главы администрации, начальник управления  Т.Л. Кожевникова  Начальник управления, руководитель общественной приемной Главы города  О.А. Сергеева |
| 6 | Размещение на официальном сайте уведомления о проведении публичных слушаний | 17.04.2024 | Заместитель главы администрации, начальник управления  Т.Л. Кожевникова |
| 7 | Проведение публичных слушаний по рассмотрению схемы теплоснабжения | 14.05.2024 | Заместитель главы администрации, начальник управления  Т.Л. Кожевникова  Начальник управления, руководитель общественной приемной Главы города  О.А. Сергеева |
| 8 | Размещение на официальном сайте администрации результатов проведения публичных слушаний | 17.05.2024 | Заместитель главы администрации, начальник управления  Т.Л. Кожевникова |
| 9 | Внесение изменений в схему теплоснабжения с учетом замечаний, предложений и результатов слушаний | 07.06.2024 | Заместитель главы администрации, начальник управления  Т.Л. Кожевникова  Начальник управления, руководитель общественной приемной Главы города  О.А. Сергеева |
| 10 | Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения | 15.06.2024 | Заместитель главы администрации, начальник управления  Т.Л. Кожевникова  Подрядная организация по договору |
| 11 | Схема теплоснабжения в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения подлежит размещению в полном объеме на официальном сайте | до 01.07.2024 | Заместитель главы администрации, начальник управления  Т.Л. Кожевникова |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_