|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к постановлению администрации города Оби Новосибирской области от 26.06.2024 № 821 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | к муниципальной программе "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них" на 2022 - 2024 годы |  |
| Мероприятия муниципальной программы. Наименование мероприятия; Наименование показателя; Единица изм.; годы; Ответственный исполнитель; Ожидаемый результат. 2022; 2023; 2024; Итого. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Цель программы: Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Оби, а также обеспечение безопасности дорожного движения на них. Задача 1: Увеличение общей протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. 1.1. Разработка проектно-сметной документации на ремонт автодороги по ул. Калинина; Количество; шт; Администрация города Оби; Улучшение состояния улично-дорожной сети города. Сумма затрат:; тыс.руб. мест. бюдж.; тыс.руб. 1.2. Разработка проектно-сметной документации на ремонт автодороги по ул. Космическая; Количество; шт. Сумма затрат:; тыс.руб. мест. бюдж.; тыс.руб. 1.3. Разработка проектно-сметной документации на ремонт автодороги по ул. Строительная - Космическая; Количество; шт. Сумма затрат:; тыс.руб. мест. бюдж.; тыс.руб. 1.4. Разработка проектно-сметной документации на ремонт автодороги по ул. Пролетарская; Количество; шт. Сумма затрат:; тыс.руб. мест. бюдж.; тыс.руб. 1.5. Разработка проектно-сметной документации на ремонт автодороги по ул. Станционная с устройством пешеходного мостика; Количество; шт. Сумма затрат:; тыс.руб. мест. бюдж.; тыс.руб. 1.6. Разработка проектно-сметной документации на ремонт автодороги по ул. Садовая; Количество; шт. Сумма затрат:; тыс.руб. мест. бюдж.; тыс.руб. 1.7. Ремонт (щебенение) автодорог; Количество; м2; 2820; 5060; 19760; 27640. ст-ть 1м2; тыс.руб; 0,709; 0,550; 0,810. Сумма затрат:; тыс.руб; 1856,2; 2783,4; 16000,0; 20639,6. мест. бюдж.; тыс.руб; 1856,2; 2783,4; 16000,0; 20639,6. 1.8. Ремонт (ямочный) асфальтобетонного покрытия автодорог; Количество; м2; 8896; 7550; 8970; 25416. ст-ть 1м2; тыс.руб; 1,300; 1,04; 2,08. Сумма затрат:; тыс.руб; 10975,2; 7823,1; 18650,0; 37448,3. мест. бюдж.; тыс.руб; 10975,2; 7823,1; 18650,0; 37448,3. 1.9. Разработка проектно-сметной документации на строительство автодороги от ул. Линейная до ул. Октябрьская; Количество; шт. Сумма затрат:; тыс.руб. мест. бюдж.; тыс.руб. 1.10. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги ул. Линейная; Количество; шт. Сумма затрат:; тыс.руб. мест. бюдж.; тыс.руб. 1.11. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка автодороги ул. Большая; Количество; шт. Сумма затрат:; тыс.руб. мест. бюдж.; тыс.руб. 1.12. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги пер. Планировочный; Количество; шт. Сумма затрат:; тыс.руб. мест. бюдж.; тыс.руб. 1.13. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодорог по ул. Строительная, Железнодорожная и участка автодороги по ул. Байдукова; Количество; шт; 1; 1. Сумма затрат:; тыс.руб; 3 628,2; 3 628,2. мест. бюдж.; тыс.руб; 3 628,2; 3 628,2. 1.14. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Новая; Количество; шт; 1; 1. Сумма затрат:; тыс.руб. мест. бюдж.; тыс.руб. 1.15. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Чкалова; Количество; шт. Сумма затрат:; тыс.руб. мест. бюдж.; тыс.руб. 1.16. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. 2-я Северная; Количество; шт. Сумма затрат:; тыс.руб. мест. бюдж.; тыс.руб. 1.17. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Крылова; Количество; шт. Сумма затрат:; тыс.руб. мест. бюдж.; тыс.руб. 1.18. Выполнение предпроектных работ по определению варианта строительства транспортной развязки от ул. Муромская до ул. Строительная, ул. Октябрьская; Количество; шт. Сумма затрат:; тыс.руб. мест. бюдж.; тыс.руб. 1.19. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Авиационная; Количество; шт. Сумма затрат:; тыс.руб. мест. бюдж.; тыс.руб. 1.20. Подготовка технических условий по переустройству инженерных коммуникаций АО РЭС, для разработки ПСД по ул. Новая; Количество; шт; 1; 1. Сумма затрат:; тыс.руб; 20,0; 20,0. мест. бюдж.; тыс.руб; 20,0; 20,0. Итого по задачи 1:; Количество; м2; 11716,0; 12610,0; 28730; 53056,0. Сумма затрат; тыс.руб; 12831,4; 14254,7; 34650,0; 61736,1. мест. бюдж.; тыс.руб; 12831,4; 14254,7; 34650,0; 61736,1. Задача 2: Создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов. 2.1. Приобретение и установка дорожных знаков согласно Проекта организации дорожного движения; Количество; шт; МКУ «Городское хозяйство», подрядная организация по итогам торгов; Сокращение количества ДТП и лиц пострадавших в них. Сумма затрат; тыс.руб; 1236,8; 1573,70; 561,4; 3371,9. мест.бюдж.; тыс.руб; 1236,8; 1573,50; 561,4; 3371,9. 2.2. Инструментальная диагностика и оценка состояния дорог; выполнение паспортизации; Количество; км.. Сумма затрат:; тыс.руб; 297,5; 281,4; 560,0; 1138,9. мест.бюдж.; тыс.руб; 297,5; 281,4; 560,0; 1138,9. 2.3. Разработка проектов организации дорожного движения на автодорогах города; Количество; шт. сумма затрат; тыс.руб. мест. бюджет; тыс.руб. 2.4. Приобретение пешеходного ограждение перильного типа; Количество; шт. сумма затрат; тыс.руб; 517,8; 263,04; 420,0; 1200,84. мест. бюджет; тыс.руб; 517,8; 263,04; 420,0; 1200,84. 2.5. Визуальное обследование улично-дорожной сети города; один раз в год; УЖКХ и Б, МКУ «Городское хозяйство»; Выявление дорог, не отвечающие нормативам. 2.6. Выполнение мероприятий по мониторингу дорожного движения; Количество. Сумма затрат; тыс.руб; 600,0; 600,0. мест.бюдж.; тыс.руб; 600,0; 600,0. 2.7. Приобретение остановочных павильонов; Количество; шт. Сумма затрат; тыс.руб. мест.бюдж.; тыс.руб. 2.8. Разработка проектно-сметной документации на обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (к ст.жд Аэрофлот, ООТ «Путепровод»); Количество; шт; 1; 1. Сумма затрат; тыс.руб; 1000,00; 1000,0. мест.бюдж.; тыс.руб; 1000,00; 1000,0. 2.9. Разработка проектно-сметной документации на обустройство остановки ГВФ; Количество; шт; 1; 1. сумма затрат; тыс.руб; 350,00; 350,0. мест.бюдж.; тыс.руб; 350,00; 350,0. 2.10. Обустройство остановочного пункта остановки общественного транспорта «ГВФ»; Количество; шт; 1; 1. сумма затрат; тыс.руб; 1798,9; 1798,9. мест.бюдж.; тыс.руб; 1798,9; 1798,9. 2.11. Строительство сетей уличного освещения вдоль автодороги до о.п. Павино; Количество; м.п.; 550; 550. сумма затрат; тыс.руб; 1798,9; 1798,9. мест.бюдж.; тыс.руб; 1798,9; 1798,9. 2.12. Приобретение и монтаж Г-образных опор для дорожных знаков; Количество; шт. сумма затрат; тыс.руб; 234,0; 2000,0; 2243,0. мест.бюдж.; тыс.руб; 234,0; 2000,0; 2243,0. 2.13. Разработка проектно-сметной документации на обустройство разворотной площадки остановки «Павино»; Количество; шт; 1; 1. сумма затрат; тыс.руб; 400,0; 400,0. мест.бюдж.; тыс.руб; 400,0; 400,0. 2.14. Устройство остановочного павильона «ДШИ» в границах остановочной площадки; Количество; шт; 1; 1. сумма затрат; тыс.руб; 180,0; 180,0. мест.бюдж.; тыс.руб; 180,0; 180,0. 2.15. Устройство пешеходных дорожек, тротуаров; Количество; шт. сумма затрат; тыс.руб; 8193,85; 8193,85. мест.бюдж.; тыс.руб; 8193,85; 8193,85. 2.16. Содержание автодорог; Количество; км; 67,1; 67,1. сумма затрат; тыс.руб; 6806,15; 6806,15. мест.бюдж.; тыс.руб; 6806,15; 6806,15. 2.17. Выполнение мероприятий на разработку проектно-сметной документации по реконструкции железобетонного моста; Количество; шт. сумма затрат; тыс.руб. мест.бюдж.; тыс.руб. 2.18. Выполнение мероприятий на разработку проектно-сметной документации по строительству сетей уличного освещения ул. Южная; Количество; шт. сумма затрат; тыс.руб. мест.бюдж.; тыс.руб. 2.19. Выполнение мероприятий по обустройству разворотной площадки на остановке «Павино"; Количество; шт. сумма затрат; тыс.руб. мест.бюдж.; тыс.руб. 2.20.Выполнение мероприятий по строительству пешеходных дорожек (к ст.жд Аэрофлот, ООТ «Путепровод»); Количество; м2. сумма затрат; тыс.руб. мест.бюдж.; тыс.руб. 2.21. Разработка проектно-сметной документации на обустройство остановки «ГОВД»; Количество; шт. сумма затрат; тыс.руб. мест.бюдж.; тыс.руб. 2.22. Разработка проектно-сметной документации на обустройство остановки «ДК Крылья Сибири»; Количество; шт. сумма затрат; тыс.руб. мест.бюдж; тыс.руб. 2.23.Разработка проектно-сметной документации на обустройство пешеходного перехода на ул. Геодезическая в районе дома 4.; Количество; шт; 1; 1. сумма затрат; тыс.руб; 145,0; 145,0. мест.бюдж.; тыс.руб; 145,0; 145,0. 2.24.Разработка проектно-сметной документации на обустройство пешеходного перехода на ул. Геодезическая в районе ДШИ.; Количество; шт; 1; 1. сумма затрат; тыс.руб; 145,0; 145,0. мест.бюдж.; тыс.руб; 145,0; 145,0. 2.25. Выполнение мероприятий по обустройству пешеходных дорожек, тротуаров; Количество; шт. сумма затрат; тыс.руб. мест.бюдж.; тыс.руб. 2.26. Приобретение и монтаж комплексов видео фиксации на автодорогах города; Количество; шт. сумма затрат; тыс.руб. мест.бюдж.; тыс.руб. 2.27. Выполнение мероприятий по нанесению дорожной разметки; Количество; км; Обеспечение безопасности дорожного движения. сумма затрат; тыс.руб; 2000,0; 2000,0. мест.бюдж.; тыс.руб; 2000,0; 2000,0. Итого по задачи 2:; Сумма затрат; тыс.руб; 6 233,9; 20698,14; 4431,4; 31363,4. мест. бюдж.; тыс.руб; 6 233,9; 20698,14; 4431,4; 31363,4. ИТОГО по программе; Количество; м2; 11716,0; 12610,0. Сумма затрат; тыс.руб; 19 065,3; 34 952,84; 39 081,4; 93 099,54. мест.бюдж.; тыс.руб; 19 065,3; 34 952,84; 39 081,4; 93 099,54. |

_________

Приложение 2 к постановлению администрации города Оби Новосибирской области от 26.06.2024 № 821 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к муниципальной программе "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них" на 2022 - 2024 годы

| Сводные финансовые затраты муниципальной программы |  |  |  |  | Таблица 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и объемы расходов по программе | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 93 099,54 | 19065,3 | 34952,84 | 39 081,4 |  |  |  |  |  |
| Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Местного бюджета | 93 099,54 | 19065,3 | 34952,84 | 39 081,4 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Таблица 2 Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальной программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование расходного обязательства |  | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | КВР | Период реализации программы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации |  | 126 | 04 | 09 | 6600001126 | 240 | 19065,3 | 34952,84 | 39 081,4 |

_____________