ПРОЕКТ

Приложение УТВЕРДЖЕНА постановлением администрации города Оби Новосибирской области от _______2024 г. № _____.

# Муниципальная программа "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них" на 2025 - 2027 годы

# 1. Паспорт

| Наименование муниципальной программы | # "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них" на 2025 - 2027 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Оби Новосибирской области (далее - УЖКХ и Б) |
| Руководитель Программы | Заместитель главы администрации, начальник управления ЖКХ и благоустройства |
| Цели и задачи Программы | Цель: развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Оби (далее - автомобильные дороги), а также обеспечение безопасности дорожного движения на них. Задачи: - увеличить общую протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям; - создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов. |
| Исполнители мероприятий Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города; Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства» (далее - МКУ «ОКС»), Муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство» (далее – МКУ «Городское хозяйство») |
| Объем и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета 2025 год – 190 418,3тыс. рублей 2026 год – 182 214,0 тыс. рублей 2027 год – 192 197,9 тыс. рублей После получения положительного заключения на проектно-сметную документацию на ремонт автодорог возникает возможность выполнить ремонт в рамках государственной программы «Развитие автодорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области». |
| Важнейшие целевые индикаторы | Важнейшим индикатором Программы является: - доля участков автомобильных дорог, транспортно-эксплуатационные характеристики которых приведены в соответствие с нормативными требованиями. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке | Реализации программных мероприятий позволит выполнить ремонт автодорог площадью 346953м2, обустроить пешеходные дорожки площадью 4364м2, сократить количество ДТП на 2 раза в год. |
| Электронный адрес размещения программы | интернет-сайт города Оби Новосибирской области – www.gorodob.nso.ru |

# 2. Общие положения

1.  Объектом регулирования муниципальной программы ""Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них" на 2025 - 2027 годы является город Обь Новосибирской области.

2. Предмет регулирования – дорожная деятельность города Оби Новосибирской области

3. Сфера действия программы: социально-экономическая.

4. Программа разработана на основании:

1) Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3) Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

4) Федерального закона от 10.12.95 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

# 5) Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

6) Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области;

7) Постановления администрации города Оби Новосибирской области от 08.11.2022 N 1526 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Оби Новосибирской области».

3. Характеристика сферы действия Программы

5. На территории города Оби по состоянию на 01.01.2024 года расположены автодороги общего пользования местного значения общей протяженностью 70,8 км, из них с твердым типом покрытия – 42,3 км, с покрытием переходного типа – 17,7 км, грунтовых автодорог – 10,8 км.

6. Учитывая тот факт, что в течение длительного времени темпы износа автомобильных дорог города Оби были выше темпов их восстановления и развития, значительная часть автомобильных дорог общего пользования города Оби имеет высокую степень износа.

В условиях возросшей интенсивности движения и нагрузки на автомобильные дороги большую актуальность приобретают мероприятия, связанные с повышением уровня содержания автомобильных дорог и улучшением их технического состояния.

Работа по приведению сети автомобильных дорог города Оби к нормативному состоянию направлена на ремонт автомобильных дорог, улучшение их дорожного покрытия, увеличение протяженности дорог общего пользования с твердым покрытием.

7. За период 2022-2023 годы выполнен ремонт в объеме 24326м2, по сравнению с 2019 – 2021 годы больше на 6430м2.

8.  Одним из основных направлений дорожной деятельности в городе Оби являются мероприятия, направленные на повышение пропускной способности автомобильных дорог.

9. Обеспечение безопасности дорожного движения, также является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

10. Необходимость таких мероприятий обусловлена постоянно увеличивающимися темпами роста застройки территории города Оби и увеличением количества транспортных средств.

11. Состояния безопасности дорожного движения в городе Оби в настоящее время является одной из важнейших социально-экономических проблем.

12. Основной потенциал для повышения общей безопасности движения в масштабах города — это снижение количества ДТП. Реализация Программных мероприятий окажет позитивное воздействие на качество и обустройство автомобильных дорог, а также позволит предотвратить и устранить ряд причин ДТП в городе Оби, связанных с дорожными условиями и методами организации дорожного движения.

# 4. Цели и задачи Программы

13. Цель программы: развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Оби, а также обеспечение безопасности дорожного движения на них.

14. Для достижения цели Программы необходимо решение задач:

1) Увеличение общей протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям;

2)  Создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов.

15. Для решения задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:

1) разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодорог;

2) ремонт автодорог;

3) приобретение и установка технических средств организации дорожного движения;

4) выполнение инструментальной диагностики.

5. Перечень программных мероприятий

16. Мероприятия по годам реализации отображены в приложении 2 к программе.

17. План мероприятий программы на очередной год заполняется согласно приложению 6 к программе.

- 6. Механизм реализации Программы

18. Реализация Программы осуществляется ее разработчиком совместно с исполнителями основных мероприятий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами.

19. Руководитель Программы:

1) определяет и утверждает ответственных лиц по исполнению программных мероприятий;

2) отвечает за соблюдение процедуры проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ" О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению программных мероприятий;

3) контролирует своевременное выполнение программных мероприятий;

4) своевременно вносит в установленном порядке необходимые изменения и уточнения в Программу;

20. Исполнитель Программы:

1) заключает муниципальные контракты (договоры) в соответствии с действующим законодательством с подрядными организациями на выполнение программных мероприятий или выполняет их самостоятельно;

2) подписывает акты выполненных работ в соответствии с заключенными контрактами и договорами;

3) осуществляет оплату выполненных работ в соответствии с действующим законодательством в пределах лимитов, определенных настоящей программы.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы

21. В результате реализации Программы к концу 2027 года ожидаются следующие результаты:

1) увеличение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Оби, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта на 346953м2;

2) повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах города, в т.ч. снижение дорожно-транспортных происшествий.

- 22. Информация о ходе реализации программы за отчетный период заполняется согласно приложению 4 к программе.

8. Объем финансирования Программы

23. Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета города Оби на соответствующий год. Прогнозируемое финансовое обеспечение изложено в приложении 3 к Программе.

24. Информация о финансировании Программы по итогам года заполняется по форме согласно приложению 5 к Программе.

9. Контроль за выполнением Программы

25. Мониторинг и контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляются разработчиками (внутренний мониторинг и контроль), Управлением экономического развития, промышленности и торговли, Управлением финансов и налоговой политики администрации города Оби Новосибирской области (внешний контроль).

Внешний контроль за ходом выполнения муниципальной программы также осуществляется Советом депутатов города Оби Новосибирской области (на заседаниях постоянных комиссий, сессий Совета депутатов города Оби Новосибирской области).

____________

Приложение 1 к Программе

| Цели и задачи программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Показатель | Единица измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора (по годам) |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  | 2024 за 7 месяцев | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Цель: развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Оби, а также обеспечение безопасности дорожного движения на них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. увеличение общей протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | Площадь участков автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по ремонту | м2 | 0,25 | 18874 | 115651 | 115651 | 115651 |  |
|  | Доля участков автомобильных дорог, транспортно-эксплуатационные характеристики которых приведены в соответствие с нормативными требованиями | % | 0,25 | 0,01 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |  |
| Задача 2. создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов | Сокращение количества ДТП | шт | 0,25 | 3 | 6 | 6 | 6 |  |
|  | Количество установленных и отремонтированных объектов регулирования дорожного движения. | шт | 0,25 | 170 | 130 | 120 | 90 |  |
| ИТОГО |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

__________

Приложение 2 к Программе

| Мероприятия Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица изм. | годы |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель программы: Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Оби, а также обеспечение безопасности дорожного движения на них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Увеличение общей протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Космическая | Количество | шт. | х | 1 | х | 1 | Администрация города Оби, МКУ «ОКС», МКУ «Городское хозяйство» | Улучшение состояния улично-дорожной сети города |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | 3157,3 | х | 3157,3 |  |  |
|  | фед. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | х | 3157,3 | х | 3157,3 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 1.2. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Строительная - Космическая | Количество | шт. | х | 1 | х | 1 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | 3157,3 | х | 3157,3 |  |  |
|  | фед. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | х | 3157,3 | х | 3157,3 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 1.3. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул.2-я Северная | Количество | шт. | х | 1 | х | 1 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | 3317,2 | х | 3317,2 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | х | 3317,2 | х | 3317,2 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 1.4. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Муромская | Количество | шт. | х | х | 1 |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | х | 3332,0 | 33320,0 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | х | х | 3332,0 | 3332,0 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 1.5. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Жуковского | Количество | шт. | х | х | 1 | 1 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | х | 3241,8 | 3241,8 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | х | х | 3241,8 | 3241,8 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 1.6. Ремонт (щебенение) автодорог | Количество | м2 | 26994 | 26994 | 26994 | 80 982,0 |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб | 0,915 | 0,915 | 0,915 | х |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 24 700,0 | 24 700,0 | 24 700,0 | 74 100,0 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 24 700,0 | 24 700,0 | 24 700,0 | 74 100,0 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 1.7. Ремонт асфальтобетонного покрытия автодорог | Количество | м2 | 88657 | 88657 | 88657 | 265 971,0 |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб | 1534 | 1534 | 1534 | х |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 136 000,0 | 136 000,0 | 136 000,0 | 408 000,0 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 136 000,0 | 136 000,0 | 136 000,0 | 408 000,0 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 1.8. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автодороги по ул. Авиационная | Количество | шт. | 1 | х | х | 1 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 4198,8 | х | х | 4198,8 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 4198,8 | х | х | 4198,8 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 1.9. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автодороги по ул. Крылова | Количество | шт. | х | 1 | х | 1 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | 4273,2 | х | 4273,2 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | х | 4273,2 | х | 4273,2 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 1.20.Мероприятия по осуществлению строительного контроля в процессе ремонта автодорог | Количество | шт. | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 3523,3 | 3523,3 | 3523,3 | 10569,9 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 3523,3 | 3523,3 | 3523,3 | 10569,9 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| Итого по задачи 1: | Количество | м2 | 115651 | 115651 | 115651 | 346953 |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. | 168 422,1 | 178 128 ,3 | 170 797,1 | 517 347,5 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 168 422,1 | 178 128 ,3 | 170 797,1 | 517 347,5 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| Задача 2: Создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Приобретение и установка дорожных знаков согласно Проекта организации дорожного движения | Количество | шт. |  |  |  |  | Администрация города Оби, МКУ "Городское хозяйство, МКУ «ОКС» | Сокращение количества ДТП и лиц пострадавших в них |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.2. Инструментальная диагностика по оценки состояния дорог и паспортизация дорог | Количество | км. | 70,8 | 70,8 | 70,8 | х |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 496,0 | 496,0 | 496,0 | 1488,0 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 496,0 | 496,0 | 496,0 | 1488,0 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.3. Выполнение мониторинга дорожного движения на автодорогах города | Количество | км. | 70,8 | 70,8 | 70,8 | х |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.4. Разработка проектов организации дорожного движения на автодорогах города | Количество | шт. | 119 | х | х | 119 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 780,0 | х | х | 780,0 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 780,0 | х | х | 780,0 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.5. Приобретение и монтаж металлических барьерных ограждений | Количество | п.м. | 136 | х | х |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 1421,2 | х | х | 1421,2 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 1421,2 | х | х | 1421,2 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.6. Обустройство искусственной дорожной неровности на пешеходных переходах | Количество | ед. | 7 | 7 | 7 | 21 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 750,0 | 800,0 | 800,0 | 2350,0 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб | 750,0 | 800,0 | 800,0 | 2350,0 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.7. Разработка проектно-сметной документации на обустройство остановочных пунктов согласно ГОСТ (оот. Дорожников с двух сторон, ДК Крылья Сибири, ГОВД) | Количество | шт. | 1 | 1 | х | 2 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 1000,0 | 800,0 | х | 1800,0 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб | 1000,0 | 800,0 | х | 1800,0 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.8 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию железобетонного моста | Количество | шт. | 1 | х | х | 1 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 4800,00 | х | х | 4800,0 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб | 4800,00 | х | х | 4800,0 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.9. Разработка проектно-сметной документации на обустройство тротуара, подъездной дороги и парковки к переходному мосту ст. Обь | Количество | шт. | 1 | х | х | 1 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 3960,5 | х | х | 3960,5 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб | 3960,5 | х | х | 3960,5 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.10. Обустройство и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек | Количество | м2 | 1360 | 200 | 2804 | 4364 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 3938,5 | 889,7 | 19004,8 | 23 728,0 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб | 3938,5 | 889,7 | 19004,8 | 23 728,0 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.11. Приобретение и монтаж комплексов видеонаблюдения на дорогах города | Количество | шт. | 3 | х | х | 3 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 3750,0 | х | х | 3750,0 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб | 3750,0 | х | х | 3750,0 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| Итого по задачи 2: | Количество | м2 | 1360 | 200 | 2804 | 4364 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 21996,2 | 4085,7 | 21400,8 | 47719,7 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб | 21996,2 | 4085,7 | 21400,8 | 47719,7 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| ИТОГО по программе | Количество | м2 | 117011 | 115851 | 234306 | 467168 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 190 418,3 | 182 214,0 | 192 197,9 | 564 830,2 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб | 190 418,3 | 182 214,0 | 192 197,9 | 564 830,2 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |

__________

Приложение 3 к Программе

| Сводные финансовые затраты Программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 Таблица 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и объемы расходов по программе | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 564 830,2 | 190 418,3 | 182 214,0 | 192 197,9 |  |  |  |  |  |
| Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Местного бюджета | 564 830,2 | 190 418,3 | 182 214,0 | 192 197,9 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование расходного обязательства |  | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | КВР | Период реализации программы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации |  | 730 | 04 | 09 | 6600001127 | 240 | 190 418,3 | 182 214,0 | 192 197,9 |

_____________

Приложение 4 к Программе

| Информация о ходе реализации Программы на «__» ________________года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный период |  |  |  | В том числе за отчетный квартал |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
|  |  |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  |  |
|  | План (года) | Факт (за отчетный период) | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________

Приложение 5 к Программе

| Информация о финансировании Программы по итогам ________ года (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  | Примечание |
|  | с начала реализации программы |  | % выполнения плана | отчетный год |  | % выполнения плана |  |
|  | план | факт |  | план (годовой) | факт |  |  |
| Сумма затрат, |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

_____________

Приложение 6

к Программе

План мероприятий Программы

на ______________год

| Наименование мероприятия | Показатель | Всего на год | Значение показателя, в том числе по периодам реализации |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Формулировка цели 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Формулировка задачи 1 цели 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия 1 | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |

_______________