_

Приложение 1 к постановлению администрации города Оби Новосибирской области от 16.01.2025 № 17 Приложение 2 к Программе

| Мероприятия Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица изм. | годы |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель программы: Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Оби, а также обеспечение безопасности дорожного движения на них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Увеличение общей протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Космическая | Количество | шт. | х | 1 | х | 1 | Администрация города Оби, МКУ «ОКС», МКУ «Городское хозяйство» | Улучшение состояния улично-дорожной сети города |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | 3157,3 | х | 3157,3 |  |  |
|  | фед. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | х | 3157,3 | х | 3157,3 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 1.2. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Строительная - Космическая | Количество | шт. | х | 1 | х | 1 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | 3157,3 | х | 3157,3 |  |  |
|  | фед. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | х | 3157,3 | х | 3157,3 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 1.3. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул.2-я Северная | Количество | шт. | х | 1 | х | 1 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | 3317,2 | х | 3317,2 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | х | 3317,2 | х | 3317,2 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 1.4. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Муромская | Количество | шт. | х | х | 1 |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | х | 3332,0 | 33320,0 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | х | х | 3332,0 | 3332,0 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 1.5. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Жуковского | Количество | шт. | х | х | 1 | 1 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | х | 3241,8 | 3241,8 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | х | х | 3241,8 | 3241,8 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 1.6. Ремонт (щебенение) автодорог | Количество | м2 | х | 26994 | 26994 | 80 982,0 |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб | х | 0,915 | 0,915 | х |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | 24 700,0 | 24 700,0 | 74 100,0 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | х | 24 700,0 | 24 700,0 | 74 100,0 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 1.7. Ремонт асфальтобетонного покрытия автодорог | Количество | м2 | х | 88657 | 88657 | 265 971,0 |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб | х | 1534 | 1534 | х |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | 136 000,0 | 136 000,0 | 408 000,0 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | х | 136 000,0 | 136 000,0 | 408 000,0 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 1.8. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автодороги по ул. Авиационная | Количество | шт. | 1 | х | х | 1 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 4198,8 | х | х | 4198,8 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 4198,8 | х | х | 4198,8 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 1.9. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автодороги по ул. Крылова | Количество | шт. | х | 1 | х | 1 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | 4273,2 | х | 4273,2 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | х | 4273,2 | х | 4273,2 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 1.10.Мероприятия по осуществлению строительного контроля в процессе ремонта автодорог | Количество | шт. | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 1350,0 | 3523,3 | 3523,3 | 8396,6 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 1350,0 | 3523,3 | 3523,3 | 8396,6 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| Итого по задачи 1: | Количество | м2 | х | 115651 | 115651 | 231302 |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. | 5 548,8 | 178 128 ,3 | 170 797,1 | 354474,2 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 5 548,8 | 178 128 ,3 | 170 797,1 | 354474,2 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| Задача 2: Создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Приобретение и установка дорожных знаков согласно Проекта организации дорожного движения | Количество | шт. |  |  |  |  | Администрация города Оби, МКУ "Городское хозяйство, МКУ «ОКС» | Сокращение количества ДТП и лиц пострадавших в них |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.2. Инструментальная диагностика по оценки состояния дорог и паспортизация дорог | Количество | км. | 70,8 | 70,8 | 70,8 | х |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 496,0 | 496,0 | 496,0 | 1488,0 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 496,0 | 496,0 | 496,0 | 1488,0 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.3. Выполнение мониторинга дорожного движения на автодорогах города | Количество | км. | 70,8 | 70,8 | 70,8 | х |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.4. Разработка проектов организации дорожного движения на автодорогах города | Количество | шт. | 119 | х | х | 119 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 778,8 | х | х | 778,8 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 778,8 | х | х | 778,8 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.5. Приобретение и монтаж металлических барьерных ограждений | Количество | п.м. | 136 | х | х |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 1421,2 | х | х | 1421,2 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 1421,2 | х | х | 1421,2 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.6. Обустройство искусственной дорожной неровности на пешеходных переходах | Количество | ед. | х | 7 | 7 | 21 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | 800,0 | 800,0 | 2350,0 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб | х | 800,0 | 800,0 | 2350,0 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.7. Разработка проектно-сметной документации на обустройство остановочных пунктов согласно ГОСТ (оот. Дорожников с двух сторон, ДК Крылья Сибири, ГОВД) | Количество | шт. | 1 | 1 | х | 2 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 1000,0 | 800,0 | х | 1800,0 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб | 1000,0 | 800,0 | х | 1800,0 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.8. Разработка проектно-сметной документации на обустройство тротуара, подъездной дороги и парковки к переходному мосту ст. Обь | Количество | шт. | х | х | х | х |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб | х | х | х | х |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.9. Обустройство и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек | Количество | м2 | 1360 | 200 | 2804 | 4364 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 3938,5 | 889,7 | 19004,8 | 23 728,0 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб | 3938,5 | 889,7 | 19004,8 | 23 728,0 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.10. Приобретение и монтаж комплексов видеонаблюдения на дорогах города | Количество | шт. | х | х | х | х |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб | х | х | х | х |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| Итого по задачи 2: | Количество | м2 | 1360 | 200 | 2804 | 4364 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 8734,5 | 4085,7 | 21400,8 | 34 221,0 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб | 8734,5 | 4085,7 | 21400,8 | 34 221,0 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| ИТОГО по программе | Количество | м2 | 1360 | 115851 | 234306 | 351 517 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 14 283,3 | 182 214,0 | 192 197,9 | 388 695,2 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб | 14 283,3 | 182 214,0 | 192 197,9 | 388 695,2 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |

__________

Приложение 2

к постановлению

администрации города Оби

Новосибирской области

от 16.01.2025 № 17

Приложение 2

к Программе

| Сводные финансовые затраты Программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 Таблица 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и объемы расходов по программе | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 388 695,2 | 14 283,3 | 182 214,0 | 192 197,9 |  |  |  |  |  |
| Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Местного бюджета | 388 695,2 | 14 283,3 | 182 214,0 | 192 197,9 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование расходного обязательства |  | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | КВР | Период реализации программы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации |  | 730 | 04 | 09 | 6600001127 | 240 | 14 283,3 | 182 214,0 | 192 197,9 |

_____________