|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к постановлению администрации города Оби Новосибирской области от 23.01.2025 № 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | к муниципальной программе "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них" на 2022 - 2024 годы |  |
| Мероприятия муниципальной программы. Наименование мероприятия; Наименование показателя; Единица изм.; годы; Ответственный исполнитель; Ожидаемый результат. 2022; 2023; 2024; Итого. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Цель программы: Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Оби, а также обеспечение безопасности дорожного движения на них. Задача 1: Увеличение общей протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. 1.1. Разработка проектно-сметной документации на ремонт автодороги по ул. Калинина; Количество; шт.; Администрация города Оби; Улучшение состояния улично-дорожной сети города. Сумма затрат:; тыс.руб. местный бюджет; тыс.руб. 1.2. Разработка проектно-сметной документации на ремонт автодороги по ул. Космическая; Количество; шт.. Сумма затрат:; тыс.руб. местный бюджет; тыс.руб. 1.3. Разработка проектно-сметной документации на ремонт автодороги по ул. Строительная - Космическая; Количество; шт.. Сумма затрат:; тыс.руб. местный бюджет; тыс.руб. 1.4. Разработка проектно-сметной документации на ремонт автодороги по ул. Пролетарская; Количество; шт.. Сумма затрат:; тыс.руб. местный бюджет; тыс.руб. 1.5. Разработка проектно-сметной документации на ремонт автодороги по ул. Станционная с устройством пешеходного мостика; Количество; шт.. Сумма затрат:; тыс.руб. местный бюджет; тыс.руб. 1.6. Разработка проектно-сметной документации на ремонт автодороги по ул. Садовая; Количество; шт.. Сумма затрат:; тыс.руб. местный бюджет; тыс.руб. 1.7. Ремонт (щебенение) автодорог; Количество; м2; 2820; 5060; 19760; 27640. ст-ть 1м2; тыс.руб; 0,709; 0,550; 0,810. Сумма затрат:; тыс.руб; 1856,2; 2783,4; 16000,0; 20639,6. местный бюджет; тыс.руб; 1856,2; 2783,4; 16000,0; 20639,6. 1.8. Ремонт (ямочный) асфальтобетонного покрытия автодорог; Количество; м2; 8896; 7550; 8970; 25416. ст-ть 1м2; тыс.руб; 1,300; 1,04; 2,08. Сумма затрат:; тыс.руб; 10975,2; 7823,1; 17231,7; 36030,0. местный бюджет; тыс.руб; 10975,2; 7823,1; 17231,7; 36030,0. 1.9. Разработка проектно-сметной документации на строительство автодороги от ул. Линейная до ул. Октябрьская; Количество; шт.. Сумма затрат:; тыс.руб. местный бюджет; тыс.руб. 1.10. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги ул. Линейная; Количество; шт.; 1; 1. Сумма затрат:; тыс.руб; 2014,1; 2014,1. местный бюджет; тыс.руб; 2014,1; 2014,1. 1.11. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка автодороги ул. Большая; Количество; шт.. Сумма затрат:; тыс.руб. местный бюджет; тыс.руб. 1.12. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги пер. Планировочный; Количество; шт.. Сумма затрат:; тыс.руб. местный бюджет; тыс.руб. 1.13. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодорог по ул. Строительная, Железнодорожная и участка автодороги по ул. Байдукова; Количество; шт.; 1; 1. Сумма затрат:; тыс.руб; 3 628,2; 3 628,2. местный бюджет; тыс.руб; 3 628,2; 3 628,2. 1.14. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Новая; Количество; шт.; 1; 1. Сумма затрат:; тыс.руб; 2969,8; 2969,8. местный бюджет; тыс.руб; 2969,8; 2969,8. 1.15. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Чкалова; Количество; шт.. Сумма затрат:; тыс.руб. местный бюджет; тыс.руб. 1.16. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. 2-я Северная; Количество; шт.. Сумма затрат:; тыс.руб. местный бюджет; тыс.руб. 1.17. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Крылова; Количество; шт.. Сумма затрат:; тыс.руб. местный бюджет; тыс.руб. 1.18. Выполнение предпроектных работ по определению варианта строительства транспортной развязки от ул. Муромская до ул. Строительная, ул. Октябрьская; Количество; шт.. Сумма затрат:; тыс.руб. местный бюджет; тыс.руб. 1.19. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Авиационная; Количество; шт.. Сумма затрат:; тыс.руб. местный бюджет; тыс.руб. 1.20. Подготовка технических условий по переустройству инженерных коммуникаций АО РЭС, для разработки ПСД по ул. Новая; Количество; шт.; 1; 1. Сумма затрат:; тыс.руб; 20,0; 20,0. местный бюджет; тыс.руб; 20,0; 20,0. 1.21. Строительный контроль за выполнением работ по ремонту асфальтобетонных дорог; Количество; шт.; 1. Сумма затрат:; тыс.руб; 300,0; 300,0. местный бюджет; тыс.руб; 300,0; 300,0. 1.22. Строительный контроль за выполнением работ по ремонту щебеночных дорог; Количество; шт.; 1. Сумма затрат:; тыс.руб; 159,7; 159,7. местный бюджет; тыс.руб; 159,7; 159,7. Итого по задачи 1:; Количество; м2; 11716,0; 12610,0; 28730; 53056,0. Сумма затрат; тыс.руб; 12831,4; 14254,7; 38675,3; 63978,1. местный бюджет; тыс.руб; 12831,4; 14254,7; 38675,3; 63978,1. Задача 2: Создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов. 2.1. Приобретение и установка дорожных знаков согласно Проекта организации дорожного движения; Количество; шт.; МКУ «Городское хозяйство», подрядная организация по итогам торгов; Сокращение количества ДТП и лиц пострадавших в них. Сумма затрат; тыс.руб; 1236,8; 1573,70; 561,9; 3372,4. местный бюджет; тыс.руб; 1236,8; 1573,50; 561,9; 3372,4. 2.2. Инструментальная диагностика и оценка состояния дорог; выполнение паспортизации; Количество; км.. Сумма затрат:; тыс.руб; 297,5; 281,4; 292,0; 870,0. местный бюджет; тыс.руб; 297,5; 281,4; 292,0; 870,0. 2.3. Разработка проектов организации дорожного движения на автодорогах города; Количество; шт.. Сумма затрат; тыс.руб. мест. бюджет; тыс.руб. 2.4. Приобретение пешеходного ограждение перильного типа; Количество; шт.. Сумма затрат; тыс.руб; 517,8; 263,04; 405,8; 1186,64. мест. бюджет; тыс.руб; 517,8; 263,04; 405,8; 1186,64. 2.5. Визуальное обследование улично-дорожной сети города; один раз в год; УЖКХ и Б, МКУ «Городское хозяйство»; Выявление дорог, не отвечающие нормативам. 2.6. Выполнение мероприятий по мониторингу дорожного движения; Количество. Сумма затрат; тыс.руб; 585,0; 585,0. местный бюджет; тыс.руб; 585,0; 585,0. 2.7. Приобретение остановочных павильонов; Количество; шт.. Сумма затрат; тыс.руб. местный бюджет; тыс.руб. 2.8. Разработка проектно-сметной документации на обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (к ст.жд Аэрофлот, ООТ «Путепровод»); Количество; шт.; 1; 1. Сумма затрат; тыс.руб; 1000,00; 1000,0. местный бюджет; тыс.руб; 1000,00; 1000,0. 2.9. Разработка проектно-сметной документации на обустройство остановки ГВФ; Количество; шт.; 1; 1. сумма затрат; тыс.руб; 350,00; 350,0. местный бюджет; тыс.руб; 350,00; 350,0. 2.10. Обустройство остановочного пункта остановки общественного транспорта «ГВФ»; Количество; шт.; 1; 1. сумма затрат; тыс.руб; 1798,9; 1798,9. местный бюджет; тыс.руб; 1798,9; 1798,9. 2.11. Строительство сетей уличного освещения вдоль автодороги до о.п. Павино; Количество; п.м.; 550; 550. сумма затрат; тыс.руб; 1798,9; 1798,9. местный бюджет; тыс.руб; 1798,9; 1798,9. 2.12. Приобретение и монтаж Г-образных опор для дорожных знаков; Количество; шт.. сумма затрат; тыс.руб; 234,0; 2000,0; 2243,0. местный бюджет; тыс.руб; 234,0; 2000,0; 2243,0. 2.13. Разработка проектно-сметной документации на обустройство разворотной площадки остановки «Павино»; Количество; шт.; 1; 1. сумма затрат; тыс.руб; 400,0; 400,0. местный бюджет; тыс.руб; 400,0; 400,0. 2.14. Устройство остановочного павильона «ДШИ» в границах остановочной площадки; Количество; шт.; 1; 1. сумма затрат; тыс.руб; 180,0; 180,0. местный бюджет; тыс.руб; 180,0; 180,0. 2.15. Устройство пешеходных дорожек, тротуаров; Количество; шт.. сумма затрат; тыс.руб; 8193,85; 8193,85. местный бюджет; тыс.руб; 8193,85; 8193,85. 2.16. Содержание автодорог; Количество; км; 67,1; 67,1. сумма затрат; тыс.руб; 6806,15; 6806,15. местный бюджет; тыс.руб; 6806,15; 6806,15. 2.17. Выполнение мероприятий на разработку проектно-сметной документации по реконструкции железобетонного моста; Количество; шт.. сумма затрат; тыс.руб. местный бюджет; тыс.руб. 2.18. Выполнение мероприятий на разработку проектно-сметной документации по строительству сетей уличного освещения ул. Южная; Количество; шт.. сумма затрат; тыс.руб. местный бюджет; тыс.руб. 2.19. Выполнение мероприятий по обустройству разворотной площадки на остановке «Павино"; Количество; шт.. сумма затрат; тыс.руб. местный бюджет; тыс.руб. 2.20.Выполнение мероприятий по строительству пешеходных дорожек (к ст.жд Аэрофлот, ООТ «Путепровод»); Количество; м2. сумма затрат; тыс.руб. местный бюджет; тыс.руб. 2.21. Разработка проектно-сметной документации на обустройство остановки «ГОВД»; Количество; шт.. сумма затрат; тыс.руб. местный бюджет; тыс.руб. 2.22. Разработка проектно-сметной документации на обустройство остановки «ДК Крылья Сибири»; Количество; шт.. сумма затрат; тыс.руб. местный бюджет; тыс.руб. 2.23.Разработка проектно-сметной документации на обустройство пешеходного перехода на ул. Геодезическая в районе дома 4.; Количество; шт.; 1; 1. сумма затрат; тыс.руб; 145,0; 145,0. местный бюджет; тыс.руб; 145,0; 145,0. 2.24.Разработка проектно-сметной документации на обустройство пешеходного перехода на ул. Геодезическая в районе ДШИ.; Количество; шт.; 1; 1. сумма затрат; тыс.руб; 145,0; 145,0. местный бюджет; тыс.руб; 145,0; 145,0. 2.25. Выполнение мероприятий по обустройству пешеходных дорожек, тротуаров; Количество; шт.. сумма затрат; тыс.руб. местный бюджет; тыс.руб. 2.26. Приобретение и монтаж комплексов видео фиксации на автодорогах города; Количество; шт.. сумма затрат; тыс.руб. местный бюджет; тыс.руб. 2.27. Выполнение мероприятий по нанесению дорожной разметки; Количество; км; Обеспечение безопасности дорожного движения. сумма затрат; тыс.руб; 1941,8; 1941,8. местный бюджет; тыс.руб; 1941,8; 1941,8. Итого по задачи 2:; Сумма затрат; тыс.руб; 6 233,9; 20698,14; 4076,5; 31363,4. местный бюджет; тыс.руб; 6 233,9; 20698,14; 4076,5; 31363,4. ИТОГО по программе; Количество; м2; 11716,0; 12610,0; 28730; 53056,0. Сумма затрат; тыс.руб; 19 065,3; 34 952,84; 42751,8; 96 769,94. местный бюджет; тыс.руб; 19 065,3; 34 952,84; 42751,8; 96 769,94. |

_________

Приложение 2 к постановлению администрации города Оби Новосибирской области от 23.01.2025 № 55 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к муниципальной программе "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них" на 2022 - 2024 годы

| Сводные финансовые затраты муниципальной программы |  |  |  |  | Таблица 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и объемы расходов по программе | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 94 986,6 | 19065,3 | 34952,84 | 40968,5 |  |  |  |  |  |
| Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Местного бюджета | 94 986,6 | 19065,3 | 34952,84 | 40968,5 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Таблица 2 Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальной программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование расходного обязательства |  | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | КВР | Период реализации программы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации |  | 126 | 04 | 09 | 6600001126 | 240 | 19065,3 | 34952,84 | 40968,5 |

_____________

Приложение 3 к постановлению администрации города Оби Новосибирской области от 23.01.2025 № 55 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них" на 2022 - 2024 годы

| Цели и задачи муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Показатель | Единица измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора ** | Значение целевого индикатора (по годам) |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  | 2021* за 8 месяцев | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Цель: развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Оби, а также обеспечение безопасности дорожного движения на них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. увеличение общей протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | Площадь участков автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по ремонту | м2 | 0,25 | 18874 | 11716 | 12610 | 28730 |  |
|  | Доля участков автомобильных дорог, транспортно-эксплуатационные характеристики которых приведены в соответствие с нормативными требованиями | % | 0,25 | 0 | 10,8 | 11,0 | 23,8 |  |
| Задача 2. создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов | Сокращение количества ДТП | шт | 0,25 | 9 | 7 | 13 | 10 |  |
|  | Количество установленных и отремонтированных объектов регулирования дорожного движения. | шт | 0,25 | 169 | 130 | 120 | 90 |  |
| ИТОГО |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ** – сумма значений весовых коэффициентов целевых индикаторов программы должно быть равной единице. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * – приводиться значение целевого индикатора до начала реализации программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общая площадь улично-дорожной сети на 01.09.2018 - 384750м2, из них на 01.01.2021 в нормативе 88925м2, на 01.01.2024 диагностируемая площадь - 380334,72м2, из них в нормативе 238846,4м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________