Приложение 1 к постановлению администрации города Оби Новосибирской области от 19.03.2025 г. № 290 Приложение 2 к Программе

| Мероприятия Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица изм. | годы |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель программы: Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Оби, а также обеспечение безопасности дорожного движения на них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Увеличение общей протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Космическая | Количество | шт. | х | 1 | х | 1 | Администрация города Оби, МКУ «ОКС», МКУ «Городское хозяйство» | Улучшение состояния улично-дорожной сети города |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | 3157,3 | х | 3157,3 |  |  |
|  | фед. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | х | 3157,3 | х | 3157,3 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 1.2. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Строительная - Космическая | Количество | шт. | х | 1 | х | 1 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | 3157,3 | х | 3157,3 |  |  |
|  | фед. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | х | 3157,3 | х | 3157,3 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 1.3. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул.2-я Северная | Количество | шт. | х | 1 | х | 1 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | 3317,2 | х | 3317,2 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | х | 3317,2 | х | 3317,2 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 1.4. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Муромская | Количество | шт. | х | х | 1 |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | х | 3332,0 | 3332,0 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | х | х | 3332,0 | 3332,0 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 1.5. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Жуковского | Количество | шт. | х | х | 1 | 1 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | х | 3241,8 | 3241,8 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | х | х | 3241,8 | 3241,8 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 1.6. Ремонт (щебенение) автодорог | Количество | м2 | х | 26994 | 26994 | 53 988,0 |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб | х | 0,915 | 0,915 | х |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | 24 700,0 | 24 700,0 | 49 400,0 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | х | 24 700,0 | 24 700,0 | 49 400,0 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 1.7. Ремонт асфальтобетонного покрытия автодорог | Количество | м2 | 18351 | 88657 | 88657 | 195 665 |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб | 2023 | 1534 | 1534 | х |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 37 124,2 | 136 000,0 | 136 000,0 | 309 124,2 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 37 124,2 | 136 000,0 | 136 000,0 | 309 124,2 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 1.8. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автодороги по ул. Авиационная | Количество | шт. | 1 | х | х | 1 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 4198,8 | х | х | 4198,8 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 4198,8 | х | х | 4198,8 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 1.9. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автодороги по ул. Крылова | Количество | шт. | х | 1 | х | 1 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | 4273,2 | х | 4273,2 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | х | 4273,2 | х | 4273,2 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 1.10.Мероприятия по осуществлению строительного контроля в процессе ремонта автодорог | Количество | шт. | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 1350,0 | 3523,3 | 3523,3 | 8396,6 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 1350,0 | 3523,3 | 3523,3 | 8396,6 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| Итого по задаче 1: | Количество | м2 | х | 115651 | 115651 | 231302 |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. | 42 673, 0 | 178 128 ,3 | 170 797,1 | 391 598, 4 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 42 673, 0 | 178 128 ,3 | 170 797,1 | 391 598,4 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| Задача 2: Создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Приобретение и установка дорожных знаков согласно Проекта организации дорожного движения | Количество | шт. |  |  |  |  | Администрация города Оби, МКУ "Городское хозяйство, МКУ «ОКС» | Сокращение количества ДТП и лиц пострадавших в них |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.2. Инструментальная диагностика по оценки состояния дорог и паспортизация дорог | Количество | км. | 70,8 | 70,8 | 70,8 | х |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 496,0 | 496,0 | 496,0 | 1488,0 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 496,0 | 496,0 | 496,0 | 1488,0 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.3. Выполнение мониторинга дорожного движения на автодорогах города | Количество | км. | 70,8 | 70,8 | 70,8 | х |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.4. Разработка проектов организации дорожного движения на автодорогах города | Количество | шт. | 119 | х | х | 119 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 778,8 | х | х | 778,8 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 778,8 | х | х | 778,8 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.5. Приобретение и монтаж металлических барьерных ограждений | Количество | п.м. | 136 | х | х |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 1421,2 | х | х | 1421,2 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 1421,2 | х | х | 1421,2 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.6. Обустройство искусственной дорожной неровности на пешеходных переходах | Количество | ед. | х | 7 | 7 | 21 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | 800,0 | 800,0 | 1600,0 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб | х | 800,0 | 800,0 | 1600,0 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.7. Разработка проектно-сметной документации на обустройство остановочных пунктов согласно ГОСТ (оот. Дорожников с двух сторон, ДК Крылья Сибири, ГОВД) | Количество | шт. | 1 | 1 | х | 2 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 1000,0 | 800,0 | х | 1800,0 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб | 1000,0 | 800,0 | х | 1800,0 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.8. Разработка проектно-сметной документации на обустройство тротуара, подъездной дороги и парковки к переходному мосту ст. Обь | Количество | шт. | х | х | х | х |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб | х | х | х | х |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.9. Обустройство и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек | Количество | м2 | 1360 | 200 | 2804 | 4364 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 3938,5 | 889,7 | 19004,8 | 23 728,0 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб | 3938,5 | 889,7 | 19004,8 | 23 728,0 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.10. Приобретение и монтаж комплексов видеонаблюдения на дорогах города | Количество | шт. | х | х | х | х |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб | х | х | х | х |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.11.Мероприятие по устройству тротуара и остановочного пункта на автодороге по ул. Новая | Количество | шт. | х | х | х | х |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 2944,51 | х | х | 2944,5 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 2944,51 | х | х | 2944,5 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.12. Мероприятие по обустройству подходов к пешеходному переходу на ул. Новая | Количество | шт. | х | х | х | х |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 614,84 | х | х | 614,84 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 614,84 | х | х | 614,84 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| Итого по задаче 2: | Количество | м2 | 1360 | 200 | 2804 | 4364 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 12294,0 | 4085,7 | 21400,8 | 37 780,4 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб | 12294,0 | 4085,7 | 21400,8 | 37 780,4 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| ИТОГО по программе | Количество | м2 | 1360 | 115851 | 234306 | 351 517 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 54 967, 0 | 182 214,0 | 192 197,9 | 429 378,9 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб | 54 967, 0 | 182 214,0 | 192 197,9 | 429 378,9 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |

__________

Приложение 2

к постановлению

администрации города Оби

Новосибирской области

от 19.03.2025 г. № 290

Приложение 2

к Программе

| Сводные финансовые затраты Программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 Таблица 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и объемы расходов по программе | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 429 378,9 | 54 967,0 | 182 214,0 | 192 197,9 |  |  |  |  |  |
| Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Местного бюджета | 429 378,9 | 54 967,0 | 182 214,0 | 192 197,9 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование расходного обязательства |  | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | КВР | Период реализации программы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации |  | 730 | 04 | 09 | 6600001127 | 240 | 54 967,0 | 182 214,0 | 192 197,9 |

_____________

Приложение 3

к постановлению

администрации города Оби

Новосибирской области

от 19.03.2025 г. № 290

Приложение 1

к Программе

Цели и задачи Программы

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Показатель | Единица измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора (по годам) |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 за 7 месяцев | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Цель: развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Оби, а также обеспечение безопасности дорожного движения на них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. увеличение общей протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | Площадь участков автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по ремонту | м2 | 0,25 | 18874 | 18351 | 115651 | 115651 |  |
|  | Доля участков автомобильных дорог, транспортно-эксплуатационные характеристики которых приведены в соответствие с нормативными требованиями | % | 0,25 | 0,01 | 10,0 | 28,0 | 28,0 |  |
| Задача 2. создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов | Сокращение количества ДТП | шт | 0,25 | 3 | 6 | 6 | 6 |  |
|  | Количество установленных и отремонтированных объектов регулирования дорожного движения. | шт | 0,25 | 170 | 130 | 120 | 90 |  |
| ИТОГО |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

____________