|  |
| --- |
|  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| от 21.05.2025 № 549 |
| О внесении изменений в постановление  администрации города Оби Новосибирской области  от 13.01.2025 № 7 |

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2025 N 326 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154», на основании статей 24-26 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области администрация города Оби Новосибирской области **постановляет**:

1. Внести в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 13.01.2025 № 7 «О проведении актуализации схемы теплоснабжения города Оби Новосибирской области на период до 2031 года, утвержденной постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 14.06.2024 № 782» следующее изменение:

1.1. График мероприятий по актуализации схемы теплоснабжения города Оби Новосибирской области на период до 2031 года, утвержденной постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 14.06.2024 № 782, на 2026 год изложить в редакции согласно приложению.

3. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление и уведомление о начале актуализации схемы теплоснабжения в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

**И.о. Главы города Оби**

**Новосибирской области М.Н. Малыгина**

Резаков Илья Владимирович 8 (38373) 51-818

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города Оби Новосибирской области от 21.05.2025 № 549

График мероприятий по актуализации

схемы теплоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственное лицо |
| 1 | Размещение уведомления о начале актуализации схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации города Оби | до 15.01.2025 | Заместитель главы администрации, начальник управления  Т.Л. Кожевникова  Начальник управления, руководитель общественной приемной Главы города  О.А. Сергеева |
| 2 | Осуществить сбор уведомлений от единых теплоснабжающих организаций о начале разработки проекта актуализации схемы теплоснабжения, содержащих срок разработки и направления проекта актуализированной схемы теплоснабжения | до 20.01.2025 | Заместитель главы администрации, начальник управления  Т.Л. Кожевникова |
| 3 | Осуществить сбор проектов актуализированной схемы теплоснабжения завершение разработки проекта схемы | до 25.05.2025 | Заместитель главы администрации, начальник управления  Т.Л. Кожевникова |
| 4 | Завершение разработки (актуализации) проекта схемы теплоснабжения | 09.06.2025 |  |
| 5 | Опубликование проекта актуализированной схемы теплоснабжения, сведений о размещении проекта | 20.06.2025 | Заместитель главы администрации, начальник управления  Т.Л. Кожевникова  Начальник управления, руководитель общественной приемной Главы города  О.А. Сергеева |
| 6 | Сбор замечаний и предложений по актуализации схемы теплоснабжения. Размещение поступивших замечаний и предложений в течение 3-х календарных дней | до 16.07.2025 | Заместитель главы администрации, начальник управления  Т.Л. Кожевникова  Начальник управления, руководитель общественной приемной Главы города  О.А. Сергеева |
| 7 | Размещение на официальном сайте поступивших замечаний и предложений | до 18.07.2025 |  |
| 8 | Размещение на официальном сайте уведомления о проведении публичных слушаний | до 18.07.2025 | Заместитель главы администрации, начальник управления  Т.Л. Кожевникова |
| 9 | Проведение публичных слушаний по рассмотрению схемы теплоснабжения | 29.07.2025 | Заместитель главы администрации, начальник управления  Т.Л. Кожевникова  Начальник управления, руководитель общественной приемной Главы города  О.А. Сергеева |
| 10 | Размещение на официальном сайте администрации результатов проведения публичных слушаний | 01.08.2025 | Заместитель главы администрации, начальник управления  Т.Л. Кожевникова |
| 11 | Направление проекта актуализированной схемы теплоснабжения и итогового документа (протокола) публичных слушаний по указанному проекту в уполномоченный федеральный орган | до 01.09.2025 | Заместитель главы администрации, начальник управления  Т.Л. Кожевникова |
| 12 | Размещение утвержденной схемы теплоснабжения в полном объеме на официальном сайте | в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения | Заместитель главы администрации, начальник управления  Т.Л. Кожевникова  Начальник управления, руководитель общественной приемной Главы города  О.А. Сергеева |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_