	                              Приложение 1

                              к постановлению 
                                 администрации города Оби
                              Новосибирской области

                                 От 15.01.2026 № 9     
Приложение 2

к Программе


	Мероприятия Программы


	Наименование мероприятия
	Наименование показателя
	Единица изм.
	годы
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	Итого
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 Цель программы: Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Оби, а также обеспечение безопасности дорожного движения на них

	 Задача 1: Увеличение общей протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям 

	1.1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Космическая
	Количество
	шт. 
	 х
	х
	 х
	х
	Администрация города Оби, МКУ «ОКС», МКУ «Городское хозяйство»
 

 
	Улучшение состояния улично-дорожной сети города

	
	Сумма затрат:
	тыс.руб.
	 х
	х
	 х
	 х
	
	

	
	фед. бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	обл. бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	мест. бюджет
	тыс.руб.
	 х
	х
	 х
	х
	
	

	
	внебюджетные
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	 х
	
	

	1.2.  Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Строительная - Космическая
	Количество
	шт. 
	 х
	х
	 х
	х
	
	

	
	Сумма затрат:
	тыс.руб.
	 х
	х
	 х
	х
	
	

	
	фед. бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	обл. бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	мест. бюджет
	тыс.руб.
	 х
	х
	 х
	х
	
	

	
	внебюджетные
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	 х
	
	

	1.3.  Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул.2-я Северная
	Количество
	шт. 
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	Сумма затрат:
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	фед.бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	обл. бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	мест. бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	внебюджетные
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	1.4. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Муромская
	Количество
	шт. 
	х
	 х
	х
	 х
	
	

	
	Сумма затрат:
	тыс.руб.
	х
	 х
	 х
	х 
	
	

	
	фед.бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	обл. бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	мест. бюджет
	тыс.руб.
	х
	 х
	 х
	х 
	
	

	
	внебюджетные
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	1.5. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Жуковского
	Количество
	шт. 
	 х
	 х
	х
	х
	
	

	
	Сумма затрат:
	тыс.руб.
	 х
	 х
	х
	х
	
	

	
	фед.бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	обл. бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	мест. бюджет
	тыс.руб.
	 х
	 х
	х
	х
	
	

	
	внебюджетные
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	 

	1.6. Ремонт (щебенение) автодорог
	Количество
	м2
	х
	х
	х
	х
	
	 

	
	ст-ть 1м2
	тыс.руб
	х
	х
	х
	х
	
	 

	
	Сумма затрат:
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	 

	
	фед.бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	обл. бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	мест. бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	внебюджетные
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	 

	1.7. Ремонт асфальтобетонного покрытия автодорог
	Количество
	м2
	22300
	9202
	88657
	120159
	
	 

	
	ст-ть 1м2
	тыс.руб
	2023
	2023
	1534
	х
	
	 

	
	Сумма затрат:
	тыс.руб.
	45 254,5
	18 616,7
	171923,6
	235 784,8
	
	 

	
	фед.бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	обл. бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	мест. бюджет
	тыс.руб.
	45 254,5
	18 616,7
	171923,6
	235 784,8
	
	

	
	внебюджетные
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	 

	1.8. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Авиационная
	Количество
	шт. 
	х
	 х
	х
	х
	
	 

	
	Сумма затрат:
	тыс.руб.
	 х
	 х
	х
	 х
	
	 

	
	фед.бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	обл. бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	мест. бюджет
	тыс.руб.
	 х
	 х
	х
	х
	
	

	
	внебюджетные
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	 

	1.9. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автодороги по ул. Крылова
	Количество
	шт. 
	 х
	х
	 х
	 х
	
	 

	
	Сумма затрат:
	тыс.руб.
	х 
	х
	 х
	 х
	
	 

	
	фед.бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	обл. бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	мест. бюджет
	тыс.руб.
	 х
	 х
	х
	х
	
	

	
	внебюджетные
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	1.10.Мероприятия по осуществлению строительного контроля в процессе ремонта автодорог
	Количество
	шт. 
	1
	х
	х
	 1
	
	

	
	Сумма затрат:
	тыс.руб.
	1350,0 
	х 
	х 
	1350,0
	
	

	
	фед.бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	обл. бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	мест. бюджет
	тыс.руб.
	1350,0
	х 
	х 
	1350,0
	
	

	
	внебюджетные
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	1.11. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка автодороги по ул. Большая
	Количество
	шт. 
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	Сумма затрат:
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	фед.бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	обл. бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	мест. бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	внебюджетные
	тыс.руб
	х
	х
	х
	х
	
	

	1.12.Разработка проектно-сметной документации на ремонт подъездной дороги, пешеходной дорожки, освещение и устройство парковки к жд.ст. Обь
	Количество
	шт. 
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	Сумма затрат:
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	фед.бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	обл. бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	мест. бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	внебюджетные
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	Итого по задаче 1:
	Количество
	м2
	22300
	9202,0
	88657,0
	120159,0
	
	

	
	Сумма затрат 
	тыс.руб.
	46 604,5
	18 616,7
	171 923,6
	237 144,8
	
	

	
	фед.бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	обл. бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	мест. бюджет
	тыс.руб.
	46 604,5
	18 616,7
	171 923,6
	237 144,8
	
	

	
	внебюджетные
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	Задача 2: Создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов

	2.1. Приобретение и установка дорожных знаков согласно Проекта организации дорожного движения
	Количество
	шт. 
	 
	 
	 
	 
	Администрация города Оби, МКУ "Городское хозяйство, МКУ «ОКС»
	Сокращение количества ДТП и лиц пострадавших в них

	
	Сумма затрат:
	тыс.руб.
	402,1
	460,0
	959,2
	1821,3 
	
	

	
	фед.бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	обл. бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	мест. бюджет
	тыс.руб.
	402,1
	460,0
	959,2
	1821,3 
	
	

	
	внебюджетные
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х 
	
	

	2.2. Инструментальная диагностика по оценки состояния дорог и паспортизация дорог
	Количество
	км.
	70,8
	71,0
	71,0
	 х
	
	

	
	Сумма затрат:
	тыс.руб.
	429,8
	1480,7
	1545,9
	3 456,4
	
	

	
	фед.бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	обл. бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	мест. бюджет
	тыс.руб.
	429,8
	1480,7
	1545,9
	3456,4
	
	

	
	внебюджетные
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х 
	
	

	2.3. Выполнение мониторинга дорожного движения на автодорогах города
	Количество
	км.
	70,8
	х
	х
	 х
	
	

	
	Сумма затрат:
	тыс.руб.
	600,0
	1 203,3
	1 256,3
	3 059,6 
	
	

	
	фед.бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	


	
	обл. бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	мест. бюджет
	тыс.руб.
	600,0
	1 203,3
	1 256,3
	3 059,6
	
	

	
	внебюджетные
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х 
	
	

	2.4.  Разработка проектов организации дорожного движения на автодорогах города 
	Количество
	шт. 
	121
	 х
	х 
	121
	
	

	
	Сумма затрат:
	тыс.руб.
	 644,9
	х
	852,0
	1496,9
	
	

	
	фед.бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	обл. бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	мест. бюджет
	тыс.руб.
	 644,9
	х
	852,0
	1496,9
	
	

	
	внебюджетные
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х 
	
	

	2.5. Приобретение и монтаж металлических барьерных ограждений
	Количество
	п.м. 
	 136
	 х
	х 
	 
	
	

	
	Сумма затрат:
	тыс.руб.
	1 421,2
	х
	1 554,9
	2 976,1
	
	

	
	фед.бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	обл. бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	мест. бюджет
	тыс.руб.
	1 421,2
	х
	1 554,9
	2 976,1
	
	

	
	внебюджетные
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х 
	
	

	2.6. Обустройство искусственной дорожной неровности на пешеходных переходах 
	Количество
	ед. 
	7
	7
	7 
	21
	 

 
	

	
	Сумма затрат:
	тыс.руб.
	750,0
	800
	800,0 
	2350
	
	

	
	фед.бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	обл. бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	мест. бюджет
	тыс.руб
	750,0
	800
	800,0 
	2350
	
	

	
	внебюджетные
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х 
	
	

	2.7. Разработка проектно-сметной документации на обустройство тротуара, подъездной дороги и парковки к переходному мосту ст. Обь
	Количество
	шт. 
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	Сумма затрат:
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	фед.бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	обл. бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	мест. бюджет
	тыс.руб
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	внебюджетные
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х 
	
	

	2.8. Обустройство и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек
	Количество
	м2
	1360
	х
	 2804
	4164
	
	

	
	Сумма затрат:
	тыс.руб.
	3938,5
	 2065,7
	19004,8 
	 25 009
	
	

	
	фед.бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	обл. бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	мест. бюджет
	тыс.руб
	3938,5
	2065,7
	19004,8 
	25 009
	
	

	
	внебюджетные
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	 х
	
	

	2.9. Приобретение и монтаж комплексов видеонаблюдения на дорогах города
	Количество
	шт. 
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	Сумма затрат:
	тыс.руб.
	4752,0
	х
	х
	4752,0
	
	

	
	фед.бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	обл. бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	мест. бюджет
	тыс.руб
	4752,0
	х
	х
	4752,0
	
	

	
	внебюджетные
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	 х
	
	

	2.10.Мероприятие по устройству тротуара и остановочного пункта на автодороге по ул. Новая
	Количество
	шт. 
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	Сумма затрат:
	тыс.руб.
	2746,76
	х
	х
	2746,76
	
	

	
	фед.бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	обл. бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	мест. бюджет
	тыс.руб.
	2746,76
	х
	х
	2746,761
	
	

	
	внебюджетные
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	2.11. Мероприятие по обустройству подходов к пешеходному переходу на ул. Новая
	Количество
	шт. 
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	Сумма затрат:
	тыс.руб.
	614,84
	х
	х
	614,84
	
	

	
	фед.бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	обл. бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	мест. бюджет
	тыс.руб.
	614,84
	х
	х
	614,84
	
	

	
	внебюджетные
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	2.12. Нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения
	Количество
	км. 
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	Сумма затрат:
	тыс.руб.
	х
	2 312,7
	4 625,5
	6 938,2
	
	

	
	фед.бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	обл. бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	мест. бюджет
	тыс.руб.
	х
	2 312,7
	4 625,5
	   6938,2
	
	

	
	внебюджетные
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	2.13. Мероприятие по приведению трубы на ул. Строительная в работоспособное состояние
	Количество
	шт. 
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	Сумма затрат:
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	фед.бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	обл. бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	мест. бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	внебюджетные
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	2.14.Содержание светофорных объектов
	Количество
	шт. 
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	Сумма затрат:
	тыс.руб.
	х
	1 450,0
	1 450,0
	2 900,0
	
	

	
	фед.бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	обл. бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	мест. бюджет
	тыс.руб.
	х
	1 450,0
	1 450,0
	2 900,0
	
	

	
	внебюджетные
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	Итого по задаче 2:
	Количество
	м2
	1360
	х
	2804
	4364
	
	

	
	Сумма затрат: 
	тыс.руб.
	16300,1
	9 772,4
	32 048,6
	58 121,1
	
	

	
	фед.бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	обл. бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	мест. бюджет
	тыс.руб
	16300,1
	9 772,4
	32 048,6
	58121,1
	
	

	
	внебюджетные
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	 х
	
	

	ИТОГО по программе
	Количество
	м2
	23660
	х
	118455
	142115
	
	

	
	Сумма затрат:
	тыс.руб.
	62 904,66
	28 389,1
	214 672,2
	305 965,9
	
	

	
	фед.бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	обл. бюджет
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	мест. бюджет
	тыс.руб
	62 904,66
	28 389,1
	214 672,2 
	305 965,9
	
	

	
	внебюджетные
	тыс.руб.
	х
	х
	х
	 х
	
	


__________
                                                                                                                                                             Приложение 2

                                                                                                                                                                к постановлению 
                                                                                                                                                                 администрации города Оби
                                                                                                                                                                    Новосибирской области

                                                                                                                                                                     От 15.01.2026 № 9    

Приложение 2    

к Программе             
	        Сводные финансовые затраты Программы
	 

 

 

 

 

 

 
	Таблица 1

Таблица 2

	Источники и объемы расходов по программе
	Финансовые затраты, тыс. руб.
	
	

	
	Всего
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	
	

	Всего финансовых затрат, в том числе из:
	305 965,96
	62 904,66
	28 389,1
	214 672,2
	
	

	Федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	
	

	Областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	
	

	Местного бюджета
	305 965,96
	62 904,66
	28 389,1
	214 672,2
	
	

	Внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	
	

	____________

Источники финансирования

	

	Программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов
местного бюджета


	Наименование расходного обязательства
	ГРБС
	РЗ
	ПР
	ЦСР
	КВР
	Период реализации программы

	
	
	
	
	 
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
	730
	04
	09
	6600001127
	240
	62 904,66
	28 389,1


	214 672,2


_____________
                                                                                                                                                                Приложение 3

                                                                                                                                                                к постановлению 
                                                                                                                                                                 администрации города Оби
                                                                                                                                                                    Новосибирской области

                                                                                                                                                                     От 15.01.2026 № 9    

Приложение 1    

                                                                                                                                                                                       к Программе             
	Цели и задачи Программы

	Цель/задачи, требующие решения для достижения цели
	Показатель
	Единица измерения
	Значение весового коэффициента целевого индикатора
	Значение целевого индикатора                                         (по годам)
	Примечание

	
	
	
	
	2024 за 7 месяцев 
	2025
	2026
	2027
	

	Цель: развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Оби, а также обеспечение безопасности дорожного движения на них
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 

	Задача 1.                                     увеличение общей протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям
	Площадь участков автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по ремонту
	м2
	0,25
	18874
	23660
	0
	115651
	 

	
	Доля участков автомобильных дорог, транспортно-эксплуатационные характеристики которых приведены в соответствие с нормативными требованиями 
	%
	0,25
	0,01
	0,05
	0
	28,0
	 

	Задача 2.                                     создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов
	Сокращение количества ДТП
	шт
	0,25
	3
	10
	10
	10
	 

	
	Количество установленных и отремонтированных объектов регулирования дорожного движения.
	шт
	0,25
	170
	130
	120
	90
	 

	ИТОГО
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 


_________

