|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к постановлению администрации города Оби Новосибирской области от 18.03.2026 № 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Оби Новосибирской области на 2026-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий |  |  | Наименование показателя |  |  | Ед.изм. |  |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемый результат |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| Цель программы: Эффективное и рациональное использование ТЭР на территории города Оби Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Изоляция сетей современными изоляционными материалами |  |  | Количество |  |  | км |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Центр» |  | улучшение качества оказания услуги |  |
|  |  |  | Стоимость единицы |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Замена голого провода на изолированный, замена светильников уличного освещения на энергосберегающие |  |  | Количество |  |  | шт |  |  | 30 |  | 50 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | МБУ «УК ЖКХ» |  | экономия энергетических ресурсов |  |
|  |  |  | Стоимость единицы |  |  | тыс.руб. |  |  | 10,0 |  | 10,6 |  |  |  |  | 11,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | тыс.руб. |  |  | 300,0 |  | 530,0 |  |  |  |  | 281,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  | тыс.руб. |  |  | 300,0 |  | 530,0 |  |  |  |  | 281,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи №1, в том числе: |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  | 300,0 |  | 730,0 |  |  |  |  | 281,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  | 300,0 |  | 530,0 |  |  |  |  | 281,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Замена деревянных окон на ПВХ в местах общего пользования МКД г.Обь |  |  | Количество |  |  | шт |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | Управляющие компании, собственники |  | повышение теплотворности зданий муниципального жилого фонда |  |
|  |  |  | Стоимость единицы |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  | 80,0 |  | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  | 80,0 |  | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи №2, в том числе: |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  | 80,0 |  | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  | 80,0 |  | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Замена окон в здании МБУ «УК ЖКХ» |  |  | Количество |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | МБУ «УК ЖКХ» |  | повышение теплотворности зданий |  |
|  |  |  | Стоимость единицы |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Замена дверей в здании мастерской МБУ «УК ЖКХ» |  |  | Количество |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | МБУ «УК ЖКХ» |  | повышение теплотворности зданий |  |
|  |  |  | Стоимость единицы |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Замена окон в здании мастерской МБУ «УК ЖКХ» |  |  | Количество |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | МБУ «УК ЖКХ» |  | повышение теплотворности зданий |  |
|  |  |  | Стоимость единицы |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Замена ворот в здании мастерской МБУ «УК ЖКХ» |  |  | Количество |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | администрация, МБУ «УК ЖКХ» |  | повышение теплотворности зданий |  |
|  |  |  | Стоимость единицы |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Замена окон в здании гаража МБУ «УК ЖКХ» |  |  | Количество |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | МБУ «УК ЖКХ» |  | повышение теплотворности зданий |  |
|  |  |  | Стоимость единицы |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Замена ворот в здании гаража МБУ «УК ЖКХ» |  |  | Количество |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | МБУ «УК ЖКХ» |  | повышение теплотворности зданий |  |
|  |  |  | Стоимость единицы |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3566,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3566,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. Замена дверей в здании гаража МБУ «УК ЖКХ» |  |  | Количество |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | МБУ «УК ЖКХ» |  | повышение теплотворности зданий |  |
|  |  |  | Стоимость единицы |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. Обслуживание пластиковых окон, замена резиновых уплотнителей в МБДОУ детский сад № 1 «Родничок» |  |  | Количество |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  | МБДОУ детский сад № 1 «Родничок» |  | экономия энергетических ресурсов |  |
|  |  |  | Стоимость единицы |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. Приобретение и установка энергосберегающих светильников в МБОУ Школа № 60 |  |  | Количество |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 |  |  |  |  |  | МБОУ Школа № 60 |  | экономия энергетических ресурсов |  |
|  |  |  | Стоимость единицы |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 913,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 913,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. Замена дверей в МБОУ Школа № 60 |  |  | Количество |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБОУ Школа № 60 |  | повышение теплотворности зданий |  |
|  |  |  | Стоимость единицы |  |  | тыс.руб. |  |  | 47,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | тыс.руб. |  |  | 95,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  | тыс.руб. |  |  | 95,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. Работы по ремонту санузлов в МБДОУ детский сад №3 «Светлячок» |  |  | Количество |  |  | шт |  |  | 20 |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад № 3 «Светлячок» |  | улучшение качества оказания услуги |  |
|  |  |  | Стоимость единицы |  |  | тыс.руб. |  |  | 7,96 |  | 8,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | тыс.руб. |  |  | 159,1 |  | 184,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  | тыс.руб. |  |  | 159,1 |  | 184,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 Регулировка окон ПВХ в МБДОУ детский сад №3 «Светлячок» |  |  | Количество |  |  | шт |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад № 3 «Светлячок» |  | повышение теплотворности зданий |  |
|  |  |  | Стоимость единицы |  |  | тыс.руб. |  |  | 1,63 |  | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | тыс.руб. |  |  | 16,3 |  | 16,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  | тыс.руб. |  |  | 16,3 |  | 16,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13. Замена стеклопакетов на новые с утилизацией старых стеклопакетов в МБУ ДК «Крылья Сибири» |  |  | Количество |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | МБУ ДК «Крылья Сибири» |  | повышение теплотворности зданий |  |
|  |  |  | Стоимость единицы |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14. Замена распашных дверей в МБУ ДК «Крылья Сибири» |  |  | Количество |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ ДК «Крылья Сибири» |  | повышение теплотворности зданий |  |
|  |  |  | Стоимость единицы |  |  | тыс.руб. |  |  | 237,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | тыс.руб. |  |  | 237,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  | тыс.руб. |  |  | 237,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15. Замена радиаторов отопления в здании МБУ ДК «Крылья Сибири» |  |  | Количество |  |  | шт |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ ДК «Крылья Сибири» |  | повышение надежности теплоснабжения |  |
|  |  |  | Стоимость единицы |  |  | тыс.руб. |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | тыс.руб. |  |  | 261,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  | тыс.руб. |  |  | 261,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16. Приобретение и установка энергосберегающих светильников в МБУ ДК «Крылья Сибири» |  |  | Количество |  |  | шт |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ ДК «Крылья Сибири» |  | экономия энергетических ресурсов |  |
|  |  |  | Стоимость единицы |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 3,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 105,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 105,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17. Модернизация трубопроводов и арматуры систем ХВС в МКУ ДО «ЦРФКСиМП» |  |  | Количество |  |  | м |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ ДО «ЦРФКСиМП» |  | улучшение качества оказания услуги |  |
|  |  |  | Стоимость единицы |  |  | тыс.руб. |  |  | 1,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | тыс.руб. |  |  | 49,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  | тыс.руб. |  |  | 49,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18. Установка теплоотражателей за радиаторами и утепление трубопроводов в подвальном помещении МКУ ДО «ЦРФКСиМП» |  |  | Количество |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | МКУ ДО «ЦРФКСиМП» |  | улучшение качества оказания услуги |  |
|  |  |  | Стоимость единицы |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19. Поверка приборов учета холодной воды в МКУ ДО «ЦРФКСиМП» |  |  | Количество |  |  | шт |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ ДО «ЦРФКСиМП» |  |  |  |
|  |  |  | Стоимость единицы |  |  | тыс.руб. |  |  | 15,55 |  | 10,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | экономия ресурсов |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | тыс.руб. |  |  | 31,1 |  | 10,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  | тыс.руб. |  |  | 31,1 |  | 10,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20. Замена пластиковых окон и стеклопакета в МБДОУ детский сад № 1 «Березка» |  |  | Количество |  |  | шт |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад № 1 «Березка» |  | Повышение теплотворности зданий |  |
|  |  |  | Стоимость единицы |  |  | тыс.руб. |  |  | 56,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | тыс.руб. |  |  | 283,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  | тыс.руб. |  |  | 283,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.21.Замена и ремонт неисправных кранов, сантехники, технологического оборудования в МКУ ДО «ЦРФКСиМП» |  |  | Количество |  |  | шт |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стоимость единицы |  |  | тыс.руб. |  |  | 6,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | тыс.руб. |  |  | 66,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  | тыс.руб. |  |  | 66,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.22.Установка теплоотражателей за радиаторами и утепление трубопровода в МКУ ДО «ЦРФКСиМП» |  |  | Количество |  |  | шт |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стоимость единицы |  |  | тыс.руб. |  |  | 4,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в т.ч.: |  |  | тыс.руб. |  |  | 45,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  | тыс.руб. |  |  | 45,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи №3, в том числе: |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  | 1247,2 |  | 316,9 |  |  |  |  | 913,0 |  | 5768,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  | 1247,2 |  | 316,9 |  |  |  |  | 913,0 |  | 5768,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ЗАТРАТ ПО ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  | 1547,2 |  | 1126,9 |  |  |  |  | 1274,3 |  | 5848,4 |  | 80,0 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  | 1547,2 |  | 846,9 |  |  |  |  | 1194,3 |  | 5768,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 280,0 |  |  |  |  | 80,0 |  | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  | 1247,2 |  | 316,9 |  |  |  |  | 913,0 |  | 5768,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Список сокращений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ - финансовые средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ- финансовые средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ- финансовые средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ - финансовые средства ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и собственников общего имущества МКД МБУ «УК ЖКХ»- Муниципальное бюджетное учреждение «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» города Оби Новосибирской области МБДОУ детский сад № 1 «Родничок» - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Родничок» муниципального образования г.Обь Новосибирской области МБДОУ детский сад №3 «Светлячок»- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Светлячок» муниципального образования г.Обь Новосибирской области МБОУ Школа № 60- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Толмачевская школа № 60» города Оби Новосибирской области МБУ ДК «Крылья Сибири»- Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры «Крылья Сибири» МКУ ДО «ЦРФКСиМП»- Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики» города Оби Новосибирской области ООО «Центр»- Общество с ограниченной ответственностью «Центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: Сумма средств и перечень мероприятий ежегодно корректируются в зависимости от финансовых средств, предусмотренных в бюджете г. Оби _____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к постановлению администрации города Оби Новосибирской области от __________№____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сводные финансовые затраты Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №1 |  |  |  |  |  |  |
| Источники и объемы расходов по программе |  | Финансовые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: |  | 9876,8 |  |  | 1547,2 |  |  | 1126,9 |  |  |  |  | 1274,3 |  |  |  | 5848,4 |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |
| Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местного бюджета |  | 9356,8 |  |  | 1547,2 |  |  | 846,9 |  |  |  |  | 1194,3 |  |  |  | 5768,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетных источников |  | 520,0 |  |  |  |  |  | 280,0 |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |

_____________

| Источники финансирования Программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование расходного обязательства | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | КВР | Период реализации Программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Финансирование мероприятий по Программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Оби Новосибирской области на 2026-2030 годы" | 730 | 05 | 02 | 6600000675 | 612 241 | 300,0 | 530,0 | 281,3 |  |  |
|  |  | 730 | 05 | 02 | 6600000676 | 244 225 | 193,4 | 10,4 |  | 4875,8 |  |
|  |  | 730 | 05 | 02 | 6600000676 | 612 228 |  | 105,3 |  |  |  |
|  |  | 730 | 05 | 02 | 6600000676 | 612 241 | 1053,8 | 201,2 | 913,0 | 892,6 |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 280,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 1547,2 | 1126,9 | 1274,3 | 5848,4 | 80,0 |

_____________