Приложение 1

к постановлению

администрации города Оби

Новосибирской области

От 19.03.2026 № 311

Приложение 1

к Программе

| Цели и задачи Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Показатель | Единица измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора (по годам) |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  | 2024 за 7 месяцев | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Цель: развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Оби, а также обеспечение безопасности дорожного движения на них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. увеличение общей протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | Площадь участков автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по ремонту | м2 | 0,25 | 18874 | 23660 | 9202 | 30805 |  |
|  | Доля участков автомобильных дорог, транспортно-эксплуатационные характеристики которых приведены в соответствие с нормативными требованиями | % | 0,25 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,08 |  |
| Задача 2. создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов | Сокращение количества ДТП | шт | 0,25 | 3 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Количество установленных и отремонтированных объектов регулирования дорожного движения. | шт | 0,25 | 170 | 130 | 120 | 90 |  |
| ИТОГО |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

_________

Приложение 2 к постановлению администрации города Оби Новосибирской области От 19.03.2026 № 311 Приложение 2 к Программе

| Мероприятия Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица изм. | годы |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель программы: Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Оби, а также обеспечение безопасности дорожного движения на них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Увеличение общей протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Космическая | Количество | шт. | х | х | х | х | Администрация города Оби, МКУ «ОКС», МКУ «Городское хозяйство» | Улучшение состояния улично-дорожной сети города |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | фед. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 1.2. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Строительная - Космическая | Количество | шт. | х | х | х | х |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | фед. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 1.3. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул.2-я Северная | Количество | шт. | х | х | х | х |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 1.4. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Муромская | Количество | шт. | х | х | х | х |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 1.5. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Жуковского | Количество | шт. | х | х | х | х |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 1.6. Ремонт (щебенение) автодорог | Количество | м2 | х | х | х | х |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб | х | х | х | х |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 1.7. Ремонт асфальтобетонного покрытия автодорог | Количество | м2 | 22300 | 9202 | 30508 | 62010 |  |  |
|  | ст-ть 1м2 | тыс.руб | 2023 | 2023 | 2023 | х |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 45 254,5 | 18 616,7 | 68 293,0 | 132 164,2 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 45 254,5 | 18 616,7 | 68 293,0 | 132 164,2 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 1.8. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Авиационная | Количество | шт. | х | х | х | х |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 1.9. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автодороги по ул. Крылова | Количество | шт. | х | х | х | х |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 1.10.Мероприятия по осуществлению строительного контроля в процессе ремонта автодорог | Количество | шт. | 1 | х | х | 1 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 1350,0 | х | 4 126,2 | 5476,2 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 1350,0 | х | 4 126,2 | 5476,2 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 1.11. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка автодороги по ул. Большая | Количество | шт. | х | х | х | х |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб | х | х | х | х |  |  |
| 1.12.Разработка проектно-сметной документации на ремонт подъездной дороги, пешеходной дорожки, освещение и устройство парковки к жд.ст. Обь | Количество | шт. | х | х | х | х |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| Итого по задаче 1: | Количество | м2 | 22300 | 9202,0 | 30805 | 62010 |  |  |
|  | Сумма затрат | тыс.руб. | 46 604,5 | 18 616,7 | 72 419,2 | 137 640,4 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 46 604,5 | 18 616,7 | 72 419,2 | 137 640,4 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| Задача 2: Создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Приобретение и установка дорожных знаков согласно Проекта организации дорожного движения | Количество | шт. |  |  |  |  | Администрация города Оби, МКУ "Городское хозяйство, МКУ «ОКС» | Сокращение количества ДТП и лиц пострадавших в них |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 402,1 | 460,0 | 959,2 | 1821,3 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 402,1 | 460,0 | 959,2 | 1821,3 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.2. Инструментальная диагностика по оценки состояния дорог и паспортизация дорог | Количество | км. | 70,8 | 71,0 | 71,0 | х |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 429,8 | 1480,7 | 1545,9 | 3 456,4 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 429,8 | 1480,7 | 1545,9 | 3456,4 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.3. Выполнение мониторинга дорожного движения на автодорогах города | Количество | км. | 70,8 | х | х | х |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 600,0 | 1 203,3 | 1 256,3 | 3 059,6 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 600,0 | 1 203,3 | 1 256,3 | 3 059,6 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.4. Разработка проектов организации дорожного движения на автодорогах города | Количество | шт. | 121 | х | х | 121 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 644,9 | х | х | 644,9 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 644,9 | х | х | 644,9 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.5. Приобретение и монтаж металлических барьерных ограждений | Количество | п.м. | 136 | х | х |  |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 1 421,2 | х | 2 406,9 | 3 828,1 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 1 421,2 | х | 2 406,9 | 3 828,1 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.6. Обустройство искусственной дорожной неровности на пешеходных переходах | Количество | ед. | 7 | 7 | 7 | 21 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 750,0 | 800 | 800,0 | 2350 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб | 750,0 | 800 | 800,0 | 2350 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.7. Разработка проектно-сметной документации на обустройство тротуара, подъездной дороги и парковки к переходному мосту ст. Обь | Количество | шт. | х | 1 | х | 1 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | 2186,8 | х | 2186,8 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб | х | 2186,8 | х | 2186,8 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.8. Обустройство и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек | Количество | м2 | 1360 | х | 2804 | 4164 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 3938,5 | 2065,7 | 19004,8 | 25 009 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб | 3938,5 | 2065,7 | 19004,8 | 25 009 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.9. Приобретение и монтаж комплексов видеонаблюдения на дорогах города | Количество | шт. | х | х | х | х |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 4752,0 | х | х | 4752,0 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб | 4752,0 | х | х | 4752,0 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.10.Мероприятие по устройству тротуара и остановочного пункта на автодороге по ул. Новая | Количество | шт. | х | х | х | х |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 2746,76 | х | х | 2746,76 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 2746,76 | х | х | 2746,761 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.11. Мероприятие по обустройству подходов к пешеходному переходу на ул. Новая | Количество | шт. | х | х | х | х |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 614,84 | х | х | 614,84 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | 614,84 | х | х | 614,84 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.12. Нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения | Количество | км. | х | х | х | х |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | 2 312,7 | 4 625,5 | 6 938,2 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | х | 2 312,7 | 4 625,5 | 6938,2 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.13. Мероприятие по приведению трубы на ул. Строительная в работоспособное состояние | Количество | шт. | х | х | х | х |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| 2.14.Содержание светофорных объектов | Количество | шт. | х | х | х | х |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | х | 1 450,0 | 1 450,0 | 2 900,0 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб. | х | 1 450,0 | 1 450,0 | 2 900,0 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| Итого по задаче 2: | Количество | м2 | 1360 | х | 2804 | 4364 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 16300,1 | 11 959,2 | 32 048,6 | 58 121,1 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб | 16300,1 | 11 959,2 | 32 048,6 | 58121,1 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
| ИТОГО по программе | Количество | м2 | 23660 | х | 118455 | 142115 |  |  |
|  | Сумма затрат: | тыс.руб. | 62 904,66 | 30 575,9 | 104 467,8 | 197 948,36 |  |  |
|  | фед.бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | обл. бюджет | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |
|  | мест. бюджет | тыс.руб | 62 904,66 | 30 575,9 | 104 467,8 | 197 948,36 |  |  |
|  | внебюджетные | тыс.руб. | х | х | х | х |  |  |

__________

Приложение 2

к постановлению

администрации города Оби

Новосибирской области

От 19.03.2026 № 311

Приложение 2

к Программе

| Сводные финансовые затраты Программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 Таблица 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и объемы расходов по программе | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 197 948,36 | 62 904,66 | 30 575,9 | 104 467,8 |  |  |  |  |  |
| Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Местного бюджета | 197 948,36 | 62 904,66 | 30 575,9 | 104 467,8 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ____________ Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование расходного обязательства |  | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | КВР | Период реализации программы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации |  | 730 | 04 | 09 | 6600001127 | 240 | 62 904,66 | 30 575,9 | 104 467,8 |

_____________